Знам’янська міська рада

Кропивницького району Кіровоградської області

Позачергова Ш сесія VIII скликання

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 24 грудня 2020 року **№35**

м. Знам’янка

Про затвердження Комплексної програми розвитку

автомобільного транспорту та забезпечення безпеки

дорожнього руху у населених пунктах

Знам’янської міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Миколи НІКІТІНА про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до 2020 року включно, за 11 місяців 2020 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Знам’янська міська рада

**В и р і ш и л а:**

1. Інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки, та на період до 2020 року включно, за 11 місяців 2020 року взяти до відома (додається).
2. Затвердити Комплексну програму розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додається).
3. Організацію виконання даного рішення покласти на управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (нач. Микола НІКІТІН).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природнього середовища, землекористування та будівництва (гол.Роман КОНДРАТЬЄВ).

**Знам’янський міський голова Володимир СОКИРКО**

Інформація

про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного

транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до 2020 року включно, за 11 місяців 2020 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Перелік заходів** | **Джерело фінансування** | | **Обсяг фінансування грн.** | **Результат** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** |
|  | | **Січень – листопад 2020 року** | | | | |
| 1 | | Виправлення профілю основ | Кошти міського бюджету | | 364431,65 | Створено сприятливі безпечні умови для учасників дорожнього руху |
| 2 | | Капітальний ремонт доріг комунальної власності в м. Знам’янка Кіровоградської області | Кошти міського бюджету | | 1444664,40 | Створено безпечні умови для учасників дорожнього руху  (відремонтовано 2775,5 м2 дорожнього покриття) |
| 3 | | Поточний ремонт доріг комунальної власності в м. Знам’янка Кіровоградської області | Кошти міського бюджету | | 4373722,64 | Створено сприятливі безпечні умови для учасників руху  (відремонтовано 26 об’єктів вулично-дорожньої мережі 7173м2) |
| 4 | | Зимове утримання доріг | Кошти міського бюджету | | 143443,88 | Створено сприятливі безпечні умови для  учасників дорожнього руху |
| 5 | Заходи щодо нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків | | Кошти міського бюджету | 189782,57 | | Створено сприятливі безпечні умови для учасників дорожнього руху (встановлено 42 дорожні знаки, відновлено розмітки по вулицях Михайла Грушевського, Віктора Голого, Гагаріна, Привокзальній, Калиновій, Вячеслава Чорновола, Осадчого, Дмитрівській, Соборній - 623 м2 ) |
| 6 | Встановлення світлофорів | | Кошти міського бюджету | - | | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 7 | Ремонт, утримання та облаштування нових зупинок | | Кошти міського бюджету | 14532,12 | | Покращення естетичного вигляду зупинок підвищення рівня комфорту населення |
| 8 | Капітальний ремонт тротуарів комунальної власності в м. Знам’янка Кіровоградської області | | Кошти міського бюджету | 1416490,11 | | Створено сприятливі безпечні умови для учасників дорожнього руху (відремонтовано 2073м) |
| 9 | Поточний ремонт тротуарів комунальної власності в м. Знам’янка Кіровоградської області | | Кошти міського бюджету | - | | не проводились |

Затверджено

рішення Знам’янської міської ради

від 24 грудня 2020 р. №35

**КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА**

**розвитку автомобільного транспорту та**

**забезпечення безпеки дорожнього руху у населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки**

**І. Загальні положення**

Комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху на 2021 - 2025 роки (далі – Програма) розроблена на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху", Постанов Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 382 «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 – 2022 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21. 10. 2020 року № 1360-р "Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року", Обласної комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення дорожнього руху у Кіровоградській області.

ІІ. Визначення мети програми

Метою Програми є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них, забезпечення безперервного розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

Також, метою є створення умов для підвищення ефективності, якості та безпеки перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підвищення безпеки руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі громади, зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів і пішоходів, задоволення потреби населення у перевезеннях, зниження рівня екологічного навантаження автомобільного транспорту на навколишнє середовище та розвиток транспортних коридорів, облаштування придорожнього сервісу, приведення стану автомобільних доріг до міжнародних стандартів, ремонт та утримання у належному стані вулиць і доріг, функціонування яких є пріоритетним для екстреної медичної допомоги.

**ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем**

Досягнення мети Програми можливе шляхом:

* розроблення та реалізації комплексу заходів щодо розвитку мережі автобусних маршрутів загального користування на території громади та її інфраструктури, будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг, а також заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху;
* підвищення ефективності управління у сфері автомобільного транспорту та забезпеченні безпеки дорожнього руху;
* координації дій суб’єктів управління у сфері автомобільного транспорту та забезпеченні безпеки дорожнього руху;
* реалізації комплексу заходів профілактичного характеру щодо зменшення кількості ДТП з постраждалими і числа загиблих громадян у ДТП;
* концентрації та ефективного використання фінансових ресурсів на реалізацію заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням цієї програми.

**ІV. Результативні показники програми**

Виконання Програми до 2025 року дасть змогу забезпечити досягнення наступних результатів:

* удосконалення організації нерентабельних, соціально значущих послуг автомобільного транспорту;
* забезпечення вулиць громади під’їзними дорогами з твердим покриттям, відновлення тротуарів і проїзних частин дворів, зупинок, автомобільних стоянок, заїзних кишень у мікрорайонах міста, населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади;
* зниженням показників аварійності шляхом проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання доріг комунальної власності.

Позитивний соціальний ефект від реалізації Програми має визначитися за рахунок:

* підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
* поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей вулично-дорожньої мережі, покращення стану регулювання і контролю транспортних потоків на дорогах;
* забезпечення умов безаварійного перевезення пасажирів та небезпечних вантажів;
* підвищення якості транспортних послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
* підвищення оперативності та якості надання допомоги потерпілим у ДТП.

Економічний ефект очікується від:

* зменшення травматизму та смертності від дорожньо-транспортних пригод;
* зменшення невиробничих витрат на перевезення пасажирів та вантажів;
* поліпшення екологічного стану території Знам’янської міської територіальної громади;
* збільшення терміну експлуатації автотранспортних засобів; використання енергоефективних та альтернативних видів рідкого та газового палива.

**V. Напрями реалізації та заходи програми. Координація та контроль за ходом виконання програми**

Напрями реалізації та заходи надаються у Додатку 1 до Програми.

Координацію діяльності щодо реалізації цієї Програми здійснює управління містобудування, архітектури та житлово –комунального господарства Знам’янської міської ради.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади здійснюють відповідальні виконавці – сектор реагування патрульної поліції Знам’янського відділу поліції у Кіровоградській області.

**VI. Ресурсне забезпечення програми**

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету Знам’янської міської територіальної громади в межах встановлених бюджетних призначень виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним законодавством порядку.

Додаток 1

до Комплексної програми розвитку автомобільного

транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у

населених пунктах Знам’янської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

**Напрями реалізації та заходи Комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік заходів програми** | **Термін виконання заходу**  **(за роками)** | | **Виконавці** | | **Джерела фінансу-**  **вання** | **Орієнтовні обсяги фінансуваня,**  **тис. грн.** | | **Очікуваний результат** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | **7** | |
| **І. Забезпечення безпеки дорожнього руху та розвитку дорожньо-мостового господарства,**  **вулиць і доріг у населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади** **та доріг загального користування** | | | | | | | | | | |
| 1. | Контроль за утриманням у належному стані залізничних переїздів через під’їзні колії, що призначені для обслуговування окремих підприємств, організацій, установ та пов’язаних із загальною мережею залізниць | 2021-2025 | | Головне управління  Національної поліції в Кіровоградській  області , підприємства залізниці | | Власні кошти інших виконавців | | У межах бюджетних призначень | | Забезпечення безпечного  автобусного руху через залізничні переїзди під’їзних колій |
| 2. | Забезпечення утримання та розвитку мережі вулиць, доріг і тротуарів населених пунктів, автомобільних доріг комунальної власності шляхом їх будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту. Облаштування засобами примусового зниження швидкості вулиць населених пунктів, у першу чергу біля навчальних закладів, де це не заборонено чинним законодавством | 2021-2025 | | Управління містобудування, архітектури та житлово –комунального господарства Знам’янської міської ради | | Державний,  обласний бюджети,  бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | У межах бюджетних призначень | | Приведення стану вулиць і доріг загального користування населених пунктів  Знам’янської міської територіальної громади у відповідності до  державних стандартів. |
| 3 | Виправлення профілю основ, ремонт основ доріг, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки на територіях населених пунктів Знам’янської міської територіальної громади | 2021-2025 | | Управління містобудування, архітектури та житлово –комунального господарства Знам’янської міської ради | | Бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | У межах бюджетних призначень | | -//- |
| 4. | Будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг та тротуарів комунальної власності Знам’янської міської територіальної громади з улаштуванням зупинок, заїзних кишень, стоянок для автотранспорту | 2021-2025 | -//- | | Державний,  обласний бюджети,  бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | -//- | |
| 5. | Утримання доріг в осінньо - зимовий період | 2021-2025 | -//- | | Бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | -//- | |
| 6. | Утримання доріг. Очищення бордюрів від бруду та грунту | 2021-2025 | -//- | | Бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | -//- | |
| 7. | Утримання зливових каналізаційних та дренажних систем | 2021-2025 | -//- | | Державний, обласний бюджети та бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | -//- | |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 2021-2025 | -//- | | Бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | -//- | |
| 8. | Поточний ремонт доріг, тротуарів, зупинок, заїзних кишень, стоянок комунальної власності Знам’янської міської територіальної громади | 2021-2025 | Управління містобудування, архітектури та житлово –комунального господарства Знам’янської міської ради | | Бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | -//- | |
| 9 | Вжиття заходів щодо нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків з використанням сучасних світлоповертаючих матеріалів на автодорогах комунальної власності та населених пунктів Знам’янської міської територіальної громади | 2021-2025 | | -//- | Бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | Зниження аварійності на  дорожньо - вуличній мережі населених пунктів Знам’янської міської територ. громади та зменшення кількості ДТП з причини поганої видимості дорожньої розмітки та  дорожніх знаків | |
| 10 | Проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод і матеріалів комісійних обстежень вулично-дорожньої мережі міста. Забезпечення розробки комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, та їх реалізація насамперед в місцях концентрації ДТП і аварійно-небезпечних ділянках, а також в місцях розміщення шкільних навчальних закладів | 2021-2025 | | Головне управління  Національної поліції в Кіровоградській  області | Бюджетні асигнування на утримання виконавців | | | У межах бюджетних призначень | | Усунення недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі чи організації дорожнього руху, які впливають на стан аварійності | |
| 11 | Встановлення світлофорів, звукових світлофорів для створення безпечних умов руху людей з вадами зору та спеціальних знаків «Сліпі пішоходи» в місцях, де мешкають, навчаються, працюють люди з вадами зору | 2021-2025 | | Управління містобудування, архітектури та житлово –комунального господарства | Бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | Створення сприятливих безпечних умов для життєдіяльності осіб з вадами зору | |
| 12 | Будівництво, капітальний ремонт та відновлення мереж зовнішнього освітлення вулиць та доріг населених пунктів Знам’янської міської територіальної громади з використанням енергозберігаючих технологій | 2021-2025 | | -//- | Державний обласний та бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | Покращення зовнішнього освітлення вулиць та доріг населених пунктів Знам’янської міської територіальної громади | |
| 13 | Придбання, ремонт, утримання та облаштування нових автобусних зупинок | 2021-2025 | | -//- | Бюджет Знам’янської міської територіальної громади | | | У межах бюджетних призначень | | Покращення естетичного вигляду зупинок та підвищення рівня комфорту населення Знам’янської міської територіальної громади | |

**Секретар Знам’янської міської ради Вікторія ЗЕЛЕНСЬКА**

Додаток 2

до Комплексної програми розвитку автомобільного

транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у

населених пунктах Знам’янської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

ПАСПОРТ

Комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у населених пунктах Знам’янській міській територіальній громаді

на 2021-2025 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Програма затверджена: | Рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №35 |
| 2. | Ініціатор розроблення програми | Управління містобудування, архітектури, та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради |
| 3 | Розробник Програми | Управління містобудування, архітектури, та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Відділ економічного розвитку інфраструктури, промисловості та торгівлі, сектор реагування патрульної поліції Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області |
| 5. | Відповідальні виконавці | Управління містобудування, архітектури, та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області |
| 6. | Учасники Програми | Сектор реагування патрульної поліції Знам’янського ВП в Кіровоградській області |
| 7. | Терміни реалізації програми | 2021-2025 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  (для комплексних програм) | Державний, обласний бюджет, міський бюджет (кошти інвестицій). |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: |  |
| кошти Знам’янської міської територіальної громади | В межах бюджетних призначень |
| кошти не бюджетних джерел |  |
| 10. | Основні джерела фінансування програми | Міський бюджет, інші джерела |

**Секретар Знам’янської міської ради Вікторія ЗЕЛЕНСЬКА**