Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### Рішення

## від  22   лютого   2018  року              		      		                      №61

## м. Знам’янка

Про хід виконання Міської комплексної

програми розвитку автомобільного транспорту

та забезпечення безпеки дорожнього руху

у м. Знам’янка на 2014-2016 роки  та

на період до 2020 року за 2017 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Нікітіна М.М. про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до 2020 року за 2017 рік, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради:

В И Р І Ш И В:

- Інформацію «Про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до  2020 року за 2017 рік» взяти до відома (додається).

- Зобов’язати  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (нач. М.Нікітін)  підготувати та винести на чергову сесію  міської ради питання щодо виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до 2020 року за 2017 рік.

- Організацію виконання даного рішення покласти на управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (нач. М.Нікітін).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з

питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка.

Перший заступник міського голови                                  В.Загородня

ЗХАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету 				                                                           від  22 лютого 2018 року №61

Інформація

про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного

транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка  продовженої до 2020 року на 2014-2016 роки та на період до 2020 року за 2017 рік

| № п/п |  | Назва об’єкта | Одиниця виміру | Кількість |  | Виконано, сума |  | Виконавець робіт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг комунальної власності міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | вул. Коцюбинського (від вул. Партизанської до вул. Скирди) | м2 | 165 |  | 50000,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 2 |  | вул.Київська | м2 | 718 |  | 199000,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 3 |  | вул. Віктора Голого (від вул. Дмитрівської до В’ячеслава Чорновола) | м2 | 635 |  | 196626,85 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 4 |  | вул. Чорноліська | м2 | 165 |  | 49790,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 5 |  | вул. Михайла Грушевського (від вул. Гагаріна до вул. Чорноліської) | м2 | 503 |  | 156324,67 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 6 |  | вул. Соборна (від вул. В’ячеслава Чорновола до вул. Ярослава Мудрого) | м2 | 356 |  | 110207,16 |  | ПП «Кроква» |  |  |
| 7 |  | вул. Героїв Чорнобиля | м2 | 320 |  | 95150,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 8 |  | вул. Олега Антонова (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Олени Теліги) | м2 | 259 |  | 80101,69 |  | ПП «Кроква» |  |  |
| 9 |  | вул. Осадчого | м2 | 670 |  | 199000,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 10 |  | вул. Олени Теліги (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Олега Антонова) | м2 | 110 |  | 34045,84 |  | ПП «Кроква» |  |  |
| 11 |  | вул. Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул. Партизанської) | м2 | 167 |  | 49986,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 12 |  | вул. В’ячеслава Чорновола (від вул. Віктора Голого до вул. Калинова) | м2 | 109 |  | 34017,02 |  | ПП «Кроква» |  |  |
| 13 |  | вул. Привокзальна | м2 | 399 |  | 119922,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 14 |  | вул. Переможців | м2 | 381 |  | 116832 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 15 |  | вул. Ярослава Мудрого (від вул. Соборної до вул. Олени Теліги) | м2 | 116 |  | 36203,91 |  | ПП «Кроква» |  |  |
| 16 |  | вул. Трудова | м2 |  |  | 107099,71 |  | ПП «Кроква» |  |  |
| 17 |  | вул. Дмитрівська | м2 | 159 |  | 59462,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 18 |  | вул. Чайковського (від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновала) | м2 | 160 |  | 49686,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 19 |  | біля буд. № 11 по вул. Гагаріна | м2 | 180 |  | 55138,27 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 20 |  | вул.Глібка (від вул.М.Грушевського до вул.Глібка,28) | м2 | 140 |  | 41897,03 |  | ПП «Кроква» |  |  |
| 21 |  | пров.1-й Парковий (від. вул.Осадчого до вул.Свободи) | м2 | 68 |  | 20000,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 22 |  | Заїзд до житлового будинку № Енергетиків, 19 | м2 | 190 |  | 58693,82 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 23 |  | вул.Михайла Грушевського (від вул. Гагаріна до вул. Федора Горбунова) | м2 | 80 |  | 25115,33 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 24 |  | вул.Дмитрівська ( на перехресті з вул.Віктора Голого) | м2 | 48 |  | 14777,75 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 25 |  | вул.Енергетиків | м2 | 365 |  | 85634,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 26 |  | заїзд до буд.28 по вул.Матросова | м2 | 270 |  | 39990,49 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 27 |  | по вул.Калинова | м2 | 54,8 |  | 31975 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 28 |  | стик автомобільних доріг на вулицях Привокзальній, Калиновій | м2 | 150 |  | 97256,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 29 |  | з'їздів з вул.Віктора Голого на пров. Левка Мацієвича, Олекси Гірника, І Поперечний та ІІ Поперечний | м2 | 403 |  | 77386,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 30 |  | заїзд до буд. №7 по вул.Станційній | м2 | 240 |  | 75992,88 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 31 |  | заїзд до буд.№5 по вул.Станційній | м2 | 168 |  | 53826,57 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 32 |  | вул. Михайла Лінника | м2 | 560 |  | 198881,0 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 33 |  | вул.Галочкіна (від вул. Олени Теліги до вул. Героїв Чорнобиля) | м2 | 398 |  | 85663,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 34 |  | заїзд до буд.№11 по вул.Привокзальній | м2 | 245 |  | 52289,58 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 35 |  | заїзд до буд.95 по вул.Віктора Голого | м2 | 64 |  | 19188,65 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 36 |  | заїзд до буд. №22 по вул. Михайла Грушевського | м2 | 104 |  | 31398,16 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 37 |  | Заїзд до буд. № 17 по вул.Чайковського | м2 | 80 |  | 24971,00 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 38 |  | Заїзд до буд. № 1 по вул. Некрасова | м2 | 175 |  | 49525,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 39 |  | Проїзд між буд. № 57, 58 по вул. М.Лінника та № 46, 48 по вул. Ф.Горбунова | м2 | 285,9 |  | 84521,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 40 |  | Проїзд між буд. № 55,57 по вул. М.Лінника та № 44,46 по вул. Ф.Горбунова | м2 | 284,7 |  | 93590,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 41 |  | Вул. Назарова | м2 | 643 |  | 198966,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 42 |  | Вул. Переможців | м2 | 281 |  | 80958,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 43 |  | Вул. Шмідта | м2 | 375 |  | 84551,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| Виправлення профілю основ (грейдерування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виправлення профілю основ (грейдерування) вулично-дорожньої мережі міста | м2 | 37740 |  | 646595,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
|  |  |  |  | 9360 |  | 81466,42 |  | КП «Знам’янський ККП» |  |  |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг комунальної власності міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | вул. Партизанської на ділянці км 1+946 – км 2+216 м та вул. Партизанської на ділянці км 2+216 – км 2+317 м | м2 | 4096 |  | 2004648,60 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 2 |  | Капітальний ремонт частин: вул. Шмідта, Назарова | м2 | 2403 |  | 916723,20 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 3 |  | вул. Селянської та від вул. Олени Теліги до вул. Дмитра Яворницького | м2 | 2091 |  | 588015,12 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 4 |  | пров. Толстого | м2 | 1825 |  | 686051,55 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 5 |  | вул. Віктора Голого від вул. Дмитрівської до вул. Федора Горбунова | м2 | 3324 |  | 1010758,93 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 6 |  | вул. Дмитрівська на перехресті з вул.Партизанська | м2 | 2800 |  | 954958,40 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 7 |  | вул.Партизанська на ділянці км 1+648 – км 1+946 (закінчення робіт) | м2 | 1095 |  | 49164,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 8 |  | вул. Віктора Голого від вул.В’ячеславаЧорновола до будинку №87 по вул. Віктора Голого (закінчення робіт) | м2 | 48 |  | 16787,96 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | вул. Михайла Грушевського від буд. № 3 до буд. № 9 | м2 | 213 |  | 95200,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 2 |  | Вул. Калинова від буд. № 111 до Привокзальної площі | м2 | 660 |  | 138235,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 3 |  | Просп. Шкільний | м2 | 192 |  | 84157,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 4 |  | З вул. Зоряна на вул. Південна | м2 |  |  | 199040,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 5 |  | В Міському парку відпочинку | м2 | 553 |  | 108946.00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 6 |  | Вул. Михайла Грушевського (від пл. Героїв Майдану до вул. Федора Горбунова) | м2 | 11,25 |  | 5281,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 7 |  | Вул. Енергетиків (перехрестя з вул. Віктора Голого) | м2 | 36 |  | 7516,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 8 |  | Вул. Віктора Голого (від вул. В’ячеслава Чорновола до маг. «АТБ») | м2 | 175 |  | 852156,84 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 9 |  | Вул. Віктора Голого (біля буд. 95) | м2 | 58 |  | 18814,03 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Героїв Чорнобиля (від вул. Яросдава Мудрого до вул. Тополиної) | м2 | 2683 |  | 613047,85 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
|  |  | вул. Віктора Голого (від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола) | м2 | 2915 |  | 1287298,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
|  |  | вул. Віктора Голого (від вул. В’ячеслава Чорновола до буд. 122-А по вул. Віктора Голого) | м2 | 1208 |  | 640353,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| Поточний ремонт прибудинкових територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | вул. Михайла Грушевського, 3, 5, 7, 9 | м2 | 450 |  | 130000,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 2 |  | вул. Калинова, 104, 106, 108, 110 | м2 | 619 |  | 144622,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 3 |  | пров. Толстого, 12/36 | м2 | 122 |  | 32381,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 4 |  | вул. Привокзальна, 6 | м2 | 360 |  | 69993,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 5 |  | вул. Церковна, 10/12 | м2 | 188 |  | 49950,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 6 |  | вул. Віктора Голого, 87 | м2 | 187 |  | 58160,83 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 7 |  | вул. Віктора Голого, 85, 83 | м2 | 553 |  | 171472,55 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 8 |  | вул. Гагаріна, 12 | м2 | 267 |  | 65882,00 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 9 |  | вул. Віктора Голого, 122-А | м2 | 322 |  | 99759,15 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 10 |  | вул. Віктора Голого, 95 | м2 | 322 |  | 99853,68 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 11 |  | вул. Привокзальна, 17 | м2 | 232 |  | 72861,82 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 12 |  | вул. Гагаріна, 9 | м2 | 277 |  | 85770,64 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 13 |  | вул. Чайковського, 17 | м2 | 173 |  | 53741,95 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 14 |  | вул. Матросова, 28 | м2 | 138 |  | 42885,31 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| Капітальний ремонт прибудинкових територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вул. Михайла Грушевського №№ 49-53, вул. Дмитрівська,№№29-33, вул. Чайковського №№ 26-34 | м2 | 3963 |  | 1478540,55 |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 2 |  | вул. Привокзальна, 13 | м2 | 1353 |  | 370736,00 |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | вул. Привокзальна,7 (прибудинкова територія) | шт. | 1 |  | 10141,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 2 |  | вул. Привокзальна,11 (прибудинкова територія) | шт. | 1 |  | 9976,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 3 |  | вул. Привокзальна,12 (прибудинкова територія) | шт. | 1 |  | 10247,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 4 |  | вул. Віктора Голого, 116 (прибудинкова територія) | шт. | 1 |  | 7659,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 5 |  | вул. Маяковського, 40 (прибудинкова територія) | шт. | 1 |  | 7663,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 6 |  | тротуар по вул. Дмитрівська (від вул. Віктора Голого до вул. Партизанської) | шт. | 1 |  | 18020,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 7 |  | тротуар по вул. Чайковського (від вул. Гагаріна до вул. Дмитрівської) | шт. | 1 |  | 9967,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 8 |  | тротуар по вул. Осадчого від пров. І Парковий до пров. Прохідного | шт. | 1 |  | 17300,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 9 |  | тротуар по просп. Шкільному | шт. | 1 |  | 9244,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 10 |  | тротуар по вул. Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул. Мусоргського) | шт. | 1 |  | 9080,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 11 |  | просп.Шкільний | шт. | 1 |  | 8539,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 12 |  | вул. Енергетиків (від вул. Віктора Голого до вул. Калинова) | шт. | 1 |  | 8401,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 13 |  | вул. Гагаріна (від вул. Партизанської до вул. Михайла Грушевського) | шт. | 1 |  | 9021,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 14 |  | вул. Церковна (від вул. Трудова до буд. № 9 по вул. Гагаріна) | шт. | 1 |  | 8685,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 15 |  | вул. Дмитра Яворницького | шт. | 1 |  | 9619,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 16 |  | вул. 6 Робоча | шт. | 1 |  | 9903 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 17 |  | вул. Героїв Чорнобиля (від зуп. «Водолікарня» до межі м. Знам’янка) та вул. Тополиної (від вул. Героїв Чорнобиля до вул.Березової) | шт. | 1 |  | 12000.00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 18 |  | вул. Гагаріна (від вул. Браттів Лисенків до вул. Станційної) | шт. | 1 |  | 9762,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 19 |  | вул. Віктора Голого (від вул. Дмитрівської до вул. В’ячеслава Чорновола) | шт. | 1 |  | 9880,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 20 |  | вул. 8 Березня, пров. Назарова | шт. | 1 |  | 8088,00 |  | ДП УКРДІПРОДОР |  |  |
| 21 |  | Пров. ІІ Парковий | шт. | 1 |  | 5724,00 |  | ДП УКРДІПРОДОР |  |  |
| 22 |  | вул. Свободи, вул. Комарова | шт. | 1 |  | 8088,00 |  | ДП УКРДІПРОДОР |  |  |
| 23 |  | пров. І Парковий (від вул. Свободи до вул. Шмідта) | шт. | 1 |  | 9579,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| 24 |  | Відведення стічних і талих вод з вул. Чайковського та вул. Дмитрівської | шт. | 1 |  | 11373,00 |  | ФОП Пуриш Андрій Олегович |  |  |
| Інші роботи на вулично-дорожній мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення автобусних зупинок |  | шт. | 6 | 192000,00 |  |  | ТОВ «Сервіс-Центр-Плюс» |  |  |
| 2 | Поточний ремонт автобусних зупинок |  | шт. | 9 | 66934,76 |  |  | КП «Знам’янський ККП» |  |  |
| 3 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) по вул. Михайла Грушевського (біля буд. № 12) |  | м2 | 155 | 55236,00 |  |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 4 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) вул. Осадчого |  | м2 | 43 | 15384,00 |  |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 5 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) по вул. Героїв Чорнобиля |  | м2 | 170 | 52684,00 |  |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 6 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) по вул. Михайла Грушевського(перехрестя з вул. Гагаріна) |  | м2 | 64 | 19553,39 |  |  | ТОВ «АВТОБУДЕКСПРЕС» |  |  |
| 7 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзних кишень та посадкових майданчиків) по вул. Комарова |  | м2 | 20 | 8348,00 |  |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 8 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою (майданчик для паркування транспортних засобів) по вул. Героїв Чорнобиля (встановлення бортового каменю) |  | м | 46 | 13337,00 |  |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 9 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою (стоянка для автомобілів) по вул. Михайла Грушевського |  | м2 | 164 | 43466,00 |  |  | Філія «Знам’янський райавтодор» |  |  |
| 10 | Встановлення світлофорів та опор для встановлення спеціальних пристроїв освітлення пішохідних переходів |  | шт. | 8 | 160512,00 |  |  | КП «Знам’янський ККП» |  |  |
| 11 | Нанесення дорожньої розмітки |  | м2 | 184 | 142941,00 |  |  | ТОВ «ДОРСЕРВІС УКРАЇНА» |  |  |
| 12 | Встановлення дорожніх знаків |  | шт. | 50 | 35458,00 |  |  | КП «Знам’янський ККП» |  |  |
| 13 | Придбання дорожніх знаків |  | шт. | 34 | 38272,00 |  |  | ТОВ «ДОРСЕРВІС УКРАЇНА» |  |  |

Начальник управління містобудування

архітектури та житлово-комунального

господарства Знам’янської міської ради					М.Нікітін