ПРОЕКТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання

- «Про затвердження  Програми  запровадження в м. Знам'янка роздільного збирання твердих побутових відходів на 2018-2020 роки»

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 07.03.2018 року за рішенням виконавчого комітету № 79 погоджено  «Програму  запровадження в м. Знам'янка роздільного збирання твердих побутових відходів на 2018-2020 роки».

Підставою для створення програми стало те, що з  2018 року вступила в дію норма статті 32 Закону України «Про відходи»  щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів, а саме : забороняється   з   1   січня   2018   року  захоронення  неперероблених (необроблених)  побутових  відходів.

2. Потреба і мета прийняття рішення: Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню роздільного збирання, перевезення, реалізації, утилізації та захоронення твердих побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації твердих побутових відходів, використання побутових відходів, як джерела вторинної сировини, роз’яснення мешканцям міста та переконання їх у важливості зменшення кількості побутових відходів, що підлягають захороненню та можливості отримання додаткових коштів  на здійснення заходів з благоустрою міста, виховання у підростаючого покоління на рівні шкіл та дошкільних навчальних закладів свідомості щодо важливості сортування побутових відходів до їх видалення.

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: Впровадження сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами (роздільне збирання та сортування) дозволить:

- Впровадити до 60% повернення до повторного використання цінної сировини;

- Залучити кошти для інвестиційних проектів в місто;

- Зменшити обсяги захоронення твердих побутових відходів на полігоні до 60%;

- Продовжити термін експлуатації сміттєзвалища;

- Зменшити забруднення земельних ресурсів, атмосферного повітря, водного середовища;

6. Отримати   додаткові    кошти   від   реалізації   вторинної   сировини   для   покращення

благоустрою міста;

7.  В рамках  екологічного виховання молоді,  популяризувати поширення знань щодо поводження з відходами.

4. Механізм виконання рішення: Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, в межах обсягу видатків, затверджених в міському бюджеті на відповідний рік (відповідно до затверджених бюджетних призначень), коштів, що надійшли з бюджетів різних рівнів та інших  не бюджетних джерел.

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни

до існуючого рішення ради):

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого

місця оприлюднення:  21.03.2018 року, сайт Знам’янської міської ради.

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:

28.08.18	                                                                    М. Нікітін

8.  Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена   підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»

28.08.18			відпустка				   Н.Клименко

_______________________ сесія Знам’янської міської ради

сьомого скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

від                                               2018  року 					№

м. Знам`янка

- Про затвердження  Програми запровадження

- в м. Знам’янка роздільного збирання твердих

- побутових відходів на 2018-2020 роки

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради М. Нікітіна щодо необхідності введення в дію «Програми  запровадження в  м. Знам'янка роздільного збирання твердих побутових відходів на 2018-2020 роки», на виконання ст.32 Закону України «Про відходи», керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В и р і ш и л а:

1. Затвердити «Програму  запровадження в  м. Знам'янка роздільного збирання твердих побутових

відходів на 2018-2020 роки» (додається).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на управління містобудування, архітектури та

житлово-комунального господарства (нач. М. Нікітін).

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  бюджету  та

економічного  розвитку  міста (гол. Н. Данасієнко)   та   постійну   комісію   з   питань   житлово-

комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища

( гол. А.Тесленко).

## Міський голова                                                    С.Філіпенко

Затверджено

рішенням міської ради

від  «____» __________  2018  року

ПРОГРАМА

запровадження в м. Знам’янка роздільного збирання

твердих побутових відходів

на 2018-2020 роки

РОЗДІЛ I

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Актуальною проблемою в місті Знам’янка залишається поводження з твердими побутовими відходами (надалі ТПВ). Побудоване  у свій час на території Дмитрівської сільської ради міське сміттєзвалище не обладнане належним захистом, відсутні огорожа, обвалування, мережа спостережливих свердловин, контрольно-пропускний пункт тощо.

Використання полігону без вилучення з загальної маси відходів корисних компонентів, придатних для подальшої переробки, веде до збільшення питомого навантаження на одиницю площі звалища, ступеню щільності відходів й нарощування висоти складування. Звалище виконує роль природоохоронної споруди, але саме є джерелом негативного впливу на навколишнє середовище.

На території міста щороку   утворюється близько 24 тисяч кубічних метрів ТПВ, які захоронюються на полігоні загальною площею 9,8 га.  У загальному обсязі побутових відходів міститься: 46% харчових відходів, 35% паперу та картону, 4% деревини, 7% скла, 8% полімерних відходів та інших речовин.

Хоч діюче звалище заповнене на 60-70% проектного обсягу, вже на сьогоднішній день необхідно прикласти максимум зусиль до мінімізації кількості відходів, що підлягають захороненню, що дасть можливість продовжити термін його експлуатації.

Крім того, в процесі експлуатації звалища можливі різні види впливу на навколишнє природне середовище: вплив на територію, умови землекористування і геологічне середовище, можливість активізації екзогенних процесів, зміна гідрогеологічних характеристик і умов поверхневого стоку, небезпека розвитку ерозії, збільшення навантажень на ґрунти, формуванні специфічних техногенних зон, забрудненні ґрунтів нафтопродуктами.

Можливий збиток довкіллю від функціонування звалища обумовлений утворенням фільтрату і біогазу в товщі тіла звалища. Фільтрат, проникаючи в породи зони аерації і ґрунтові води, забруднює їх. Стікаючі поверхневі води з полігону на рельєф місцевості забруднюють ґрунти. З поверхневим і ґрунтовим стоком фільтрат потрапляє у водні об’єкти, забруднюючи їх. В результаті біохімічних процесів в ґрунтах звалищ утворюється біогаз, який при виході на поверхню забруднює атмосферне повітря і що нерідко призводить до займання відходів на звалищах і полігонах. Пожежі на звалищі отруюють атмосферне повітря на території міста.

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована програма є:

- недостатньо розвинена система збору побутових відходів, в першу чергу в

приватному секторі міста;

- відсутність сортування та  переробки твердих побутових відходів;

- невідповідність сміттєзвалища санітарним і екологічним нормам;

- зношеність автотранспорту та контейнерів;

- відсутність мотивації та розуміння важливості у населення міста щодо сортування побутових відходів на побутовому рівні.
               Отже, ліквідувавши вищезгадані проблеми можна запобігти збільшенню об’ємів ТПВ на сміттєзвалищі та загрозам для навколишнього природного середовища і здоров’я населення.

За рахунок організаційно-розпорядчих, роз’яснювально-виховних заходів передбачається призупинити погіршення стану навколишнього природного середовища та забезпечити умови для впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

РОЗДІЛ II

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню роздільного збирання, перевезення, реалізації, утилізації та захоронення твердих побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації твердих побутових відходів, використання побутових відходів, як джерела вторинної сировини, роз’яснення мешканцям міста та переконання їх у важливості зменшення кількості побутових відходів, що підлягають захороненню та можливості отримання додаткових коштів  на здійснення заходів з благоустрою міста, виховання у підростаючого покоління на рівні шкіл та дошкільних навчальних закладів свідомості щодо важливості сортування побутових відходів до їх видалення.

РОЗДІЛ III

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Для вирішення проблемних питань поводження з ТПВ передбачає ряд заходів:

1. Впровадження роздільного збору, вивезення та сортування ТПВ:

-      організація роз’яснювальної та просвітницької роботи серед мешканців міста, в тому числі: на рівні шкільних та дошкільних навчальних закладів,  через засоби масової інформації, проведення круглих столів, нарад з керівниками ОСББ, ЖБК, головами будинкових та квартальних комітетів та через залучення активістів громадських організацій екологічного спрямування для проведення агітаційно-роз’яснювальних та освітніх заходів, тощо;

- вирішення питання стимулювання населення до відбору з загальної маси побутових відходів вторинної сировини  на побутовому рівні (забезпечення населення пакетами (3х35 л  на сім’ю) для сортування  відходів на побутовому рівні в окремих мікрорайонах міста);

- реконструкція існуючих контейнерних майданчиків (38 шт.) шляхом їх розширення та облаштування огорожі і покрівлі);

- вирішення питання видалення з території приватного сектора відходів рослинного походження (опалого листя, гілля дерев та ін.) та будівельних відходів через обговорення можливих способів, місць накопичення та періодичності їх вивезення;

- оновлення контейнерного господарства (40 шт.), встановлення маркованих (різнокольорових) контейнерів для різних видів вторинної сировини (138 шт. в 3 етапи);

- організація вивезення відсортованих ТПВ (придбання сміттєвоза з заднім завантаженням контейнерів);

- придбання та встановлення сортувальної лінії для відбору вторинної сировини (стаціонарна сортувальна лінія на 12 сортувальних місць) та  обладнання для пресування відходів (прес із зусиллям 40 т);

- організація порядку обліку отриманої вторинної сировини, здачі на переробні підприємства, оприбуткування та використання коштів;

- придбання техніки для обслуговування сміттєзвалища (екскаватор-навантажувач) .

2. Забезпечення екологічних норм експлуатації  міського сміттєзвалища  за рахунок приведення сміттєзвалища у відповідність до санітарних вимог, облаштувати обвалування та захисної сітки для запобігання витіканню атмосферних опадів та летючого сміття за межі звалища, облаштування шлагбаумом та  майданчиком для дезінфікування транспортних засобів.

3. Будівництво сортувальної лінії в межах діючого сміттєзвалища.

Будівництво планується провести за такими етапами:

- розроблення проектної документації сортувального майданчика, в тому числі внутрішньої електрифікації;

- розроблення реєстрової картки об'єкта оброблення відходів;

- вирішення питання фінансування проектних робіт та будівництва сортувальної лінії і лінії зовнішньої електрифікації;

- розроблення проекту зовнішньої електрифікації сміттєзвалища;

- будівництво приміщення для встановлення сортувальної лінії ;

- придбання та встановлення сортувальної лінії;

- будівництво лінії зовнішнього електропостачання та електричної підстанції;

На сортувальній лінії здійснюватиметься розподіл відходів на:

- ресурсоцінні;

- відходи, що підлягають захороненню.

РОЗДІЛ ІV

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Впровадження сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами (роздільне збирання та сортування) дозволить:

- Впровадити до 60% повернення до повторного використання цінної сировини;

- Залучити кошти для інвестиційних проектів в місто;

- Зменшити обсяги захоронення твердих побутових відходів на полігоні до 60%;

- Продовжити термін експлуатації сміттєзвалища;

- Зменшити забруднення земельних ресурсів, атмосферного повітря, водного середовища;

6. Отримати кошти від реалізації вторинної сировини для покращення благоустрою міста;

7.  В рамках  екологічної освіти молоді,  популяризувати поширення знань щодо

поводження з відходами.

8.  Підвищити рівень обізнаності населення щодо доцільності роздільного збирання

побутових відходів.

РОЗДІЛ V

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧНЕННЯ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, в межах обсягу видатків, затверджених в міському бюджеті на відповідний рік (відповідно до затверджених бюджетних призначень), коштів, що надійшли з бюджетів різних рівнів та інших  не бюджетних джерел.

РОЗДІЛ VІ

ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ, ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ,

ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

| № п/п | Орієнтовні заходи | Відповідальний виконавець | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація роз’яснювальної та просвітницької роботи | Відділ освіти, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Протягом дії програми |
| 2 | Залучення інвестиційних коштів для вирішення фінансовоємних заходів Програми | Відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі, Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Протягом дії програми |
| 3 | Вирішення питання про місце зберігання та накопичення вторинної сировини | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» | 2018 рік |
| 4 | Виготовлення проекту внутрішньої електрифікації сміттєзвалища | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2018 рік |
| 5 | Будівництво приміщення для зберігання та накопичення вторинної сировини | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» | 2018-2019 роки |
| 6 | Облаштування шлагбауму та санітарно-пропускної зони на в’їзді до сміттєзвалища для дезінфекції транспортних засобів | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» | 2018-2019 роки |
| 7 | Реконструкція діючих сміттєвих майданчиків | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2018-2019 роки |
| 8 | Придбання контейнерів для накопичення вторинної сировини | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2018-2019 роки |
| 9 | Обвалування сміттєзвалища | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» | 2019 рік |
| 10 | Облаштування сітчастої огорожі по периметру сміттєзвалища | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» | 2019 рік |
| 11 | Виготовлення проекту зовнішньої електрифікації сміттєзвалища | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2019 рік |
| 12 | Будівництво лінії зовнішнього електропостачання та електричної підстанції | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2019 рік |
| 13 | Придбання обладнання для подрібнення гілля дерев | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2019-2020 роки |
| 14 | Придбання обладнання для пресування паливних брикетів | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2019-2020 роки |
| 15 | Будівництво приміщення для встановлення сортувальної лінії | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2019-2020 роки |
| 16 | Придбання спеціальної техніки для роботи на сміттєзвалищі | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2019 рік |
| 17 | Придбання та облаштування сортувальної лінії | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2020 рік |
| 18 | Придбання та облаштування обладнання для пресування відходів | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2020 рік |
| 19 | Придбання спеціальної техніки для завантаження контейнерів | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | 2020 рік |