**Сорок восьма сесія Знам’янської міської ради**

**сьомого скликання**

### Р І Ш Е Н Н Я

від 19 січня 2018 року **№1277**

м. Знам`янка

Про хід виконання Програми

енергоефективності м. Знам’янка

на 2014-2018 роки

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради М. Нікітіна, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В и р і ш и л а:**

1. Інформацію начальника управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради М.Нікітіна про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року взяти до відома (додається).
2. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради М. Нікітіна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол. А.Тесленко).

**Міський голова С. Філіпенко**

**Інформація**

**про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року**

**2016 рік**

**І Об’єкти соціальної сфери.**

**І.І. Освіта.**

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі):

* ДНЗ №6 «Сонечко» на загальну суму 344276 грн.;
* ЗШ І-ІІІ ступенів №1 на загальну суму 338342 грн.;
* КДЮСШ на загальну суму 32862 грн.

**І. ІІ. Культура.**

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в музичній школі на загальну суму 116500,00 грн.

**ІІ Об’єкти житлово-комунального господарства.**

Частковий капітальний ремонт покрівель житлових будинків:

* № 29 вул. Матросова на загальну суму 17946,00 грн.;
* № 6 по вул. Привокзальна на загальну суму 8125,20 грн.;
* № 33 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 14082,00 грн.;
* № 44 по вул. Федора Горбунова на загальну суму 28959,60 грн.;
* № 32 по вул. Київській на загальну суму 131209,43 грн.
* №№ 55, 57, 59 по вул. Пролетарській на загальну суму 127448,75;
* № 48 по вул. Федора Горбунова на загальну суму 49591,24 грн.
* № 46 по вул. Федора Горбунова на загальну суму 49896,73 грн.

Капітальний ремонт електроосвітлення та силової проводки житлового будинку №87 по вул. Віктора Голого на загальну суму 21903,60 грн.

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №28 по вул. Глібка на загальну суму 18969,60 грн.

Капітальний ремонт житлових будинків:

* № 85 по вул. Віктора Голого (заміна вікон) на загальну суму 18136,14 грн.;
* № 1 по вул. Некрасова (заміна вікон) на загальну суму 13487,34 грн.

Капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку №1 по вул. Привокзальній на загальну суму 2956,80 грн.

Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ (заміна віконних блоків 1-2 під’їзду по вул. Гагаріна,8) на загальну суму 37130,58 грн.

Частковий капітальний ремонт покрівлі із рулонних матеріалів житлового будинку № 19 по вул. Енергетиків (ОСББ «Енергетик 19») на загальну суму 24609,00 грн.

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Парковий 9» по вул. М.Грушевського,9 на загальну суму 184129,00 грн.;

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ **«**Зодіак-Знам’янка»№ 109 по вул. Калинова на загальну суму 12208,00 грн.;

Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ «Глібко 2» (заміна віконних блоків під’їздів по вул. Глібко,2) на загальну суму 19994,94 грн.;

Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Будинок Мрії - 10» по вул. Привокзальна,10 на загальну суму 1189101,60 грн.;

**ІІІ Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій.**

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста:

* (вулиці Тіниста, Трояндова, Каштанова, Енергетиків, Віктора Голого) на загальну суму 79630,40 грн.;
* вул. Суворова на загальну суму 27375,00 грн.;
* вул. Коцюбинського на загальну суму 11680,00 грн.;
* вул. Ярослава Мудрого на загальну суму 22942,80 грн.;
* (провулок Спортивний, вулиці Ярослава Мудрого, Олега Антонова) на загальну суму 23160,00 грн.

Поточний ремонт та утримання електромереж на загальну суму 217 483,60 грн.;

Оплата електроенергії (вуличне зовнішнє освітлення) на загальну суму 227793,10 грн.

**2017 рік**

**І Об’єкти соціальної сфери.**

**І.І. Освіта.**

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у:

* ДНЗ № 5 «Калинонька» на загальну суму 286582,00 грн.;
* ДНЗ №4 «Ромашка» на загальну суму 139999,00 грн.;
* ДНЗ №8 «Світлячок» на загальну суму 119300,00 грн.;
* ДНЗ №6 Сонечко» на загальну суму 1121327,00 грн.;
* ЗШ І-ІІІ ступенів №3 – гімназія на загальну суму 342499,00 грн.;
* ЗШ І-ІІІ ступенів №6 на загальну суму 320000,00 грн.

**І.ІІ. Культура.**

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у дитячій музичній школі ім. Лисенка на загальну суму 78500,00 грн.

**ІІ Об’єкти житлово-комунального господарства.**

Капітальний ремонт електрощитових житлових будинків:

* № 53 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 19235,00 грн.;
* № 12 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 20417,68 грн.

Заміна вікон житлових будинків:

* № 29 по вул. Дмитрівській на загальну суму 20350,00 грн.;
* № 31 по вул. Дмитрівській на загальну суму 20004,00 грн.;
* № 26 по вул. Чайковського на загальну суму 17341,00 грн.;
* № 81 по вул. Віктора Голого на загальну суму 26159,00 грн.;
* № 32 по вул. Чайковського на загальну суму 24653,00 грн.;
* № 49 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 21178,63 грн.;
* № 12 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 64364,70 грн.;
* № 59 по вул. Михайла Лінника на загальну суму 11113,9 грн.;
* № 1 по вул. Некрасова на загальну суму 19772,23 грн.;
* № 4 по вул. Привокзальній на загальну суму 16531,01 грн.

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків:

* № 87 по вул. Віктора Голого на загальну суму 10725,60 грн.;
* № 39 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 105121,80 грн.;
* № 5 по вул. Чайковського на загальну суму 72056,25 грн.;
* № 19 по вул. Чайковського на загальну суму 270535,86 грн.;
* № 3 по вул. Чайковського на загальну суму 78742,80 грн.;
* № 28 по вул. Глібка на загальну суму 16207,20 грн.

**ІІІ Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій.**

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (вул. Героїв Крут, пров. Назарова, вул. Михайла Грушевського) на загальну суму 114653,06 грн.

Поточний ремонт електромереж на загальну суму 45740,40 грн.

Утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста на загальну суму 153697,60 грн.;

Оплата електроенергії на загальну суму 363772,27 грн.

\*Фінансування заходів здійснювалось відповідно додатку 7 до рішень міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік» та «Про міський бюджет на 2017 рік».