**ПРОЕКТ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання**

«Про стан виконання депутатських запитів станом на 01.07.2018 року»

1. **Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:** відповідно до рішенняЗнам’янськоїміської ради від 15.12.2017 року №1233 затверджено план роботи Знам’янської міської ради сьомого скликання на 2018 рік.
2. **Потреба і мета прийняття рішення**: виконання плану роботу міської ради та розгляд питання «Про стан виконання депутатських запитів станом на 01.07.2018 року».
3. **Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення:** аналіз стану виконання рішень міської ради, якими затверджено депутатські запити, зняття з контролю чи продовження термінів виконання депутатських запитів.
4. **Механізм виконання рішення:** затвердження рішення міської ради.
5. **Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради):** не потребує.
6. **Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця оприлюднення: 22/08/18**, сайт Знам’янської міської ради.
7. **Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:**

**02/08/18 підпис Н.Клименко, секретар Знам’янської міської ради**

**8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»**

**Н.Клименко**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія Знам’янської міської ради**

**сьомого скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 2018 року **№**

м. Знам’янка

Про стан виконання депутатських

запитів станом на 01.07.2018 року

Проаналізувавши інформацію секретаря міської ради Н.Клименко про стан виконання депутатських запитів депутатів міської ради, Знам’янська міська рада відмічає, що проблемні питання, що порушувались у депутатських запитах в основному стосувалися проблем житлово-комунального господарства, благоустрою міста та інше. Протягом 2015-2018 р.р. Знам’янською міською радою сьомого скликання було підтримано 296 запитів, з яких знято з контролю 94.

Враховуючи зауваження депутатів по виконанню депутатських запитів, відповідно до ст.21,22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В и р і ш и л а :**

1. Інформацію секретаря міської ради Н.Клименко про стан виконання депутатських запитів станом на 01.07.2018 року взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю, як такі, що виконані, рішення міської ради стосовно депутатських запитів, наведених в інформації про стан виконання запитів, що надійшли від депутатів міської ради сьомого скликання станом на 01.07.2018 року, згідно інформації, що наведена нижче.
3. Організацію виконання рішення покласти на відповідальних виконавців на яких розписаний депутатський запит.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Н.Клименко.

**Міський голова С.Філіпенко**

**Інформація про стан виконання запитів, що надійшли від депутатів**

**Знам’янської міської ради сьомого скликання**

**станом на 01.07.18**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Прізвище, ініціали депутата** | **Зміст запиту** | **№ рішення міської ради, яким підтримано запит** | **Виконавці** | **Контроль** | **Інформація станом на 01.07.18** |
| **1** | Тесленко Н.О. | Про включення до комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у 2014-2016 роках роботи по капітальному ремонту вулиць Шмідта, Назарова, 8 Березня у районі балки, що проходить через ці вулиці з передбаченням системи водовідведення талих та дощових вод, а саме: у 2016 році з передбаченням коштів у міському бюджеті на виготовлення проектно-кошторисної документації; у 2017 році виконання робіт. | №7 від 02.12.  2015р. | УМА та ЖКГ | включено на 2017 рік  контроль до 01.09.17 | Виконано частково (вул. Шмідта, вул. Назарова – виконано у 2017 році, вул. Свободи, вул. Комарова – заплановано розпочати в серпні 2018 року (оголошення оприлюднене в системі «Прозорро», вул. 8 Березня – винесене питання щодо виділення коштів на реалізацію проекту на сесію Знам’янської міської ради) |
| **2** | Тесленко Н.О. | Про внесення змін до програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення дорожнього руху м. Знам’янка щодо виконання проектно-кошторисної документації у 2016 році по капітальному ремонту дороги вул. Селянської (від вул. Рози Люксембург до вул. Островського) та вул. Островського. | №8 від 02.12.  2015р. | УМА та ЖКГ | включено на 2017 рік  контроль до 01.08.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **3** | Тесленко Н.О. | Щодо включення на 2016 рік у міську програму ЖКГ питання виготовлення кошторисної документації на облаштування пішохідного переходу з вул.Московської на Південну та встановлення терміну виконання цих робіт Відповідно передбачити у міському бюджеті на 2016 рік кошти на виконання даного запиту. | №9 від 02.12.  2015р. | УМА та ЖКГ | до 01.10.2017 року | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **4** | Тесленко Н.О. | Про встановлення автобусних зупинок у південній частині міста: на перехресті вул.Островського та Селянська біля будинку №34 по вул.Островського по автобусному маршруту №2; на вул.Осадчого біля буд.№31а по автобусному маршруту №5; на перехресті провулку Ульянівському та вулиці Ульянівської (між буд. №115 та №117) | №10 від 02.12.  2015р. | УМА та ЖКГ | контроль до 01.01.18 | Виконано частково (встановлення зупинки на перехресті пров. Абрикосового та вул. Абрикосової суперечить ПДД України) |
| **5** | Тесленко А.В | Про ремонт доріг вулиць (відсипка та грейдерування): Енгельса (від Героїв Сталінграду до провулку Миру); Тополиної (від вулиці Осінньої до балки);  Осінньої; Рози Люксембург (від вул.Миру до кінця); Миру. | №16 від 02.12.  2015р. | УМА та ЖКГ | Контроль до 01.01.18 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **6** | Щава О.А. | Про облаштування та капітального ремонту частини існуючого тротуару по вул..Дзержинського (від вул..Калініна до вул..Фрунзе) та тротуар, що проходить через сквер від вул..Фрунзе до приміщення ЗОШ №3. | №25 від 02.12.  2015р | УМА та ЖКГ | контроль до 01.08.17 | Виконано частково (У 2016 році виконані роботи по тротуару в сквері біля НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3-гімназія») |
| **7** | Озеряний В.А. | Про грейдерування та при необхідності підсипку дорожнього покриття вулиць: Черняховського, Ватутіна, Харківська, Набережна, Н.Набережна. | №26 від 02.12.  2015р | УМА та ЖКГ | контроль до 01.01.18 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **8** | Бойко С.В. | Про продовження відновлення тротуару по вулиці Фрунзе,91 до дитячого будинку-інтернату. | №31 від 02.12.  2015р. | УМА та ЖКГ | контроль до 01.09.17 | Виконано частково (У 2017 році виконані роботи по відновленню тротуару по вул. Віктора Голого (від буд. № 91 по вул. Віктора Голого до вул. Енергетиків та біля буд. № 95 по вул. Віктора Голого) |
| **9** | Бойко С.В. | Про включення до програми благоустрою капітальний ремонт дороги по провулку Дзержинського до вулиці Будьонного | №32 від 02.12.  2015р. | УМА та ЖКГ | контроль до 01.08.17. | Виконано частково (з’їзд з вул. Віктора Голого на вул. В. Чорновола заасфальтовано, на іншій частині проведено виправлення профілю основ (грейдерування) |
| **10** | Бойко С.В. | Про включення до програми благоустрою міста ямковий ремонт прибудинкових територій біля будинків №№87,85,83 по вул.Фрунзе. | №33 від 02.12.  2015р. | УМА та ЖКГ | 01.08.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **11** | Бойко С.В. | Про облаштування водовідведення стічних вод біля будинків №85, 83 по вулиці Фрунзе та №1 по вул..Некрасова (зі сторони 1 під’їзду). | №34 від 02.12.  2015р. | УМА та ЖКГ | 01.01.2018 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **12** | Бойко С.В. | Про обстеження будинку №77 по вулиці Фрунзе та виконати роботи по усуненню недоліків. | №36 від 02.12.15 | УМА та ЖКГ | 01.07.16 | Виконано частково, КП «Знам’янський ККП» на умовах співфінансування виконав поточний ремонт в під’їздах та поточний ремонт ДВК, питання влаштування вимощення буде винесено на розгляд чергової сесії. |
| **13** | Пастух К.К. | Щодо включення до комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у 2014-2016 роках роботи по капітальному ремонту системи водовідведення талих та дощових вод з Привокзальної площі, від автостанції та по рн.. Привокзальній, а саме: у 2016 році передбачити кошти у міському бюджеті на виготовлення ПКД; у 2017 році – виконання робіт | №82 від 22.01.2016 | УМА та ЖКГ | 01.01.18 | Виконано частково |
| **14** | Антоненко О.С. | Щодо вирішення питання по розчистці лотків по вул.. Осадчого на перетинах з вулицями по напрямку руху талих та зливових вод | № 112 від 19.02.2016 | Гребенюк С.А. | 01.12.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **15** | Тесленко Н.О. | Щодо вжиття заходів по завершенню передачі будинків ОСББ, по яких прийняті рішення міської ради, та не пізніше 01 квітня поточного року підписати акти прийому-передачі; про розробку у місячний термін плану заходів по переводу багатоповерхових будинків у ОСББ, або підготовці їх до списання з балансу КП «ЗЖЕК №1», вказавши перелік проблем по технічному стану будинків та газо, водо-. каналізаційних мережах, інше; надати до 01.04.2016 року постійній комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста пропозиції щодо необхідності виконання першочергових завдань по переводу багатоповерхових будинків в ОСББ та потребу у фінансуванні на їх виконання | № 113 від 19.02.2016 | Гребенюк С.А.  КП «Знам’янський ККП» | 31.12.17 | Комунальне підприємство готове для передачі житлових будинків у власність ОСББ але голови цих ОСББ не готові їх прийняти з різних організаційних питань. На 01.07.18 передано на баланс ОСББ 67 будинків; не передано 5 будинків через заперечення голів ОСББ. У співфінансуванні у 2018 році прийняло участь одне ОСББ. |
| 16 | Тітарєв О.Б. | Щодо продовження періоду нічного зовнішнього освітлення вулиць до 5 години ранку | № 115 від 19.02.2016 | С.Гребенюк | контроль до 01.09.17 | Не виконано у зв’язку з обмеженими можливості міського бюджету, при формуванні міського бюджету на 2019 рік буде розглянута можливість виділення збільшення фінансування. |
| 17 | Тесленко Н.О. | Щодо встановлення власників та приведення до належного стану безгосподарських земельних ділянок | №169 від 22.04.16 | УМА та ЖКГ | контроль до 01.10.17 | питанням встановлення власників кинутих земельних ділянок та будівель на території міста опікується юридичний відділ. Вимоги про належне санітарне утримання занедбаних земельних ділянок та будівель можливо направляти при наявності власників. При проведенні робіт по благоустрою територій міста співробітниками КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» видаляються бур’яни та сміття з прилеглих до занедбаних садиб територій. |
| **18** | Тесленко Н.О. | Про прийняття на баланс ОКВП «Дніпро-Кіровоград» водопровідних мереж | №215 від 17.06.16 | Ілик Р.І.  Рябов О.М.  Гребенюк С.А. | 01.10.17 | Відповідь від 08.08.18 №190/02/з – відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 02 березня 2018 року №455 «Про передачу майна» та згідно Актів приймання-передачі від 29.05.2018 року із спільної власності мешканців вулиці Перемоги та вулиці Південна було передано на баланс ОКВП «Дніпро-Кіровоград» майно ( список додається). |
| **19** | Тесленко Н.О. | Про облаштування громадської вбиральні у районі території біля колишнього кінотеатру «Україна» | №216 від 17.06.16 | Гребенюк С.А.  УМА та ЖКГ | 01.10.17 | Не виконано, так як влаштування її потребує великих фінансових затрат та людських ресурсів. |
| **20** | Пастух К.К. | Про виділення коштів з міського бюджету на виготовлення ПКД на виконання робіт з ремонту даху хірургічного та поліклінічного відділень КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» | №258 від 22.07.16 | Загородня В.Г.  Попов П.М. | 01.10.17 | Кошти виділені, проектно-кошторисна документація виготовлена, знаходиться в ДП «Укрдержбудекспертиза»**.** Поточний ремонт дахів виконано весною 2017 року. Зняти з контролю. |
| **21** | Рубан О.Л. | Про план дій щодо влаштування водоводів на вулицях південної частини міста, знищення бур’янів, облаштування та ремонт тротуарів по вул. Героїв Чорнобиля, встановлення урн для сміття | №261 від 22.07.16 | Гребенюк С.А. | 01.12.17 | Виконано частково (у 2017 проведено КР тротуару по вул. Героїв Чорнобиля, встановленні урни для сміття) |
| **22** | Бойко С.В. | Про капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення житлового будинку №81 по вул. В.Голого | №352 від 19.08.16 | Гребенюк С.А. | 01.08.17 | Не виконано. Буде включено при формуванні міського бюджету на 2019 рік. |
| **23** | Мороз А.І. | Щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2016 рік в частині капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової території буд. №12 по вул. Гагаріна | №356  від 19.08.16 | Гребенюк С.А.  УМА та ЖКГ | 01.01.18 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **24** | Данасієнко Н.М. | Щодо капітального ремонту житлового будинку №1В по пров. Павлова | №365 від 19.08.16 | Гребенюк С.А.  УМА та ЖКГ | 01.01.18 | В вересні поточного року заплановано проведення комісійного обстеження та в разі необхідності буде підготовлена пропозиція до ФУ для виділення коштів на проведення ремонтних робіт |
| **25** | Данасієнко Н.М. | Щодо капітального ремонту житлового будинку №7 по вул. Станційній | №366 від 19.08.16 | Гребенюк С.А.  УМА та ЖКГ | 01.01.18 | Не виконано (в серпні поточного року заплановано комісійне обстеження ) |
| **26** | Данасієнко Н.М. | Щодо виділення коштів на реставраційні роботи ж/б по проспекту Шкільному,7 | №367 від 19.08.16 | Гребенюк С.А.  УМА та ЖКГ | 01.01.18 | Не виконано (виділення коштів на заміну вікон у під’їздах винесено на розгляд сесії) |
| **27** | Данасієнко Н.М. | Щодо виконання робіт з благоустрою та освітлення | №369 від 19.08.16 | Гребенюк С.А.  УМА та ЖКГ | 01.01.18 | Виконано частково, постійно здійснюються роботи з покращення умов освітлення вулично-дорожньої мережі та проведення робіт з благоустрою |
| **28** | Гуров С.А. | Щодо переобладнання службових приміщень перших поверхів під квартири для демобілізованих воїнів АТО | №370 від 19.08.16 | Данільченко Ю.В. | 01.12.17 | На сьогоднішній день вільних житлових приміщень немає. Житло надається відповідно до ст..40,41 Житлового Кодексу України згідно черги. Крім учасників АТО на черзі є учасники бойових дій в Афганістані та інших державах, а також інваліди з їх числа, які перебувають на черзі з початку 90-х років. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **29** | Тітарєв О.Б. | Щодо виділення коштів по встановленню шатрової покрівлі ж/б №2 по вул. Глібка | 428 від 23.09.2016 | Гребенюк С.А.  Берлова М.В. | контроль до 01.09.17 | Не виконано  Не виконано (на розгляд сесії винесено питання щодо проведення експертизи житлового будинку) |
| **30** | Данасієнко Н.М. | Щодо ремонтних робіт дворової і прибудинкової території по вул. Гагаріна,12 | 430 від 23.09.2016 | Гребенюк С.А.  Берлова М.В. | контроль до 01.09.17 | Виконано  Виконано **Зняти з контролю.** |
| **31** | Антоненко О.С. | Щодо відновлення вуличного освітлення провулків Транспортного, Абрикосового, ІІ та І Паркового. Назарова, Надії | 431 від 23.09.2016 | Гребенюк С.А.  УМА та ЖКГ | 01.01.18 | Виконано частково (по пров. Транспортному, пров. І Парковому, пров. Назарова, пров. Надіїї – зовнішнє освітлення відновлено, виділення коштів на виготовлення ПКД по капітальному ремонту зовнішнього освітлення по пров. ІІ Парковому та пров. Абрикосовому винесено на розгляд сесії) |
| **32** | Озеряний О.А. | Щодо виконання робіт по асфальтуванню пішохідної доріжки та дороги до відділу освіти, Парку відпочинку, установ залізничного Транспорту та школи №2 | 434 від 23.09.2016 | Гребенюк С.А.  УМА та ЖКГ | 01.01.18 | Виконано частково (в 2017 році виконано поточний ремонт пішохідної доріжки в зеленій зоні по просп.. Шкільному) |
| **33** | Тітарєв О.Б. | Щодо роботи по ремонту доріг провулків Локомотивний і Декабристів | 474 від 21.10.2016 | Гребенюк С.А. | 01.12.17 | У 2016 та 2017 році проведені роботи з грейдерування. |
| **34** | Мороз А.П. | Щодо капітального ремонту школи І-ІІІ ст. №6 | 475 від 21.10.2016 | Грекова Л.А. | 01.12.17 | Виконано частково  Відповідно до залишку субвенції соціально-економічного розвитку планується заміна дверей на енергоефективні. |
| **35** | Антоненко О.С. | Щодо капітального ремонту дорожнього полотна зі складним рельєфом вулиць: Шмідта, Назарова, 8 Березня, Свободи, Комарова | 476 від 21.10.2016 | Гребенюк С.А. | 01.12.17 | Виконано частково (вул. Шмідта, вул. Назарова – виконано у 2017 році, вул. Свободи, вул. Комарова – заплановано розпочати в серпні 2018 року (оголошення оприлюднене в системі «Прозорро», вул. 8 Березня – винесене питання щодо виділення коштів на реалізацію проекту на сесію Знам’янської міської ради |
| **36** | Пастух К.К. | Щодо стихійної торгівлі біля буд. №2 по вул. Привокзальній | 477 від 21.10.2016 | Кузіна І.П. | 01.12.17 | В травні та червні 2018 року спільно з працівниками відділу поліції проводилися рейдові перевірки місць стихійної торгівлі в місті.  Стихійну торгівлю по вул. Привокзальній біля буд. №2 припинено. |
| **37** | Бойко С.В. | Щодо внесення в перелік робіт на 2017 рік проведення освітлення біля дитячого майданчика за адресою Г.Сковороди,16 | 577 від 18.11.16 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.09.17 | Не виконано, необхідно проведення капітального ремонту, на 2019 рік буде подана пропозиція щодо виготовлення ПКД |
| **38** | Пастух К.К. | Щодо встановлення дитячо-спортивного комплексу по вул. Привокзальній ( між буд. №4 та №6) | 579 від 18.11.16 | Гребенюк С.А. | 01.12.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **39** | Тесленко Н.О. | Щодо передбачення коштів на 2017 рік на виготовлення ПКД по забезпеченню водопостачанням та водовідведенням смт. Знам’янка Друга з мереж водогону ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з перспективою підключення селища Водяне | 580 від 18.11.16 | Москаленко С.Б. | Визначити вартість робіт на виготовлення ПКД та проведення робіт з водовідведення. Продовжити контроль до 01.10.17 | Додаткова відповідь від 16.11.17 №525/02-26 – вартість розробки ПКД, геологічні та геодезичні вишукування для будівництва та прокладання мереж без каналізування складає 1212,0 тис. грн.., у т.ч.: смт. Знам’янка Друга – 1014,0 тис. грн.., с. Водяне – 198,0 тис. грн. На теперішній час в бюджеті Знам’янської Другої селищної ради не можливо передбачити вищевказані кошти ні по раніше запропонованому варіанту, ні по другому, так як дана сума складає 47,4% від загальної суми затвердженого селищного бюджету на 2017 рік. |
| **40** | Тесленко А.В. | Щодо плану фінансування та виконання робіт на 2017 рік облаштування спорткомплексу ЗШ №1 | 581 від 18.11.16 | Грекова Л.А. | контроль до 01.10.17 | Передано та встановлено. Зняти з контролю |
| **41** | Антоненко О.С. | Щодо ремонту дорожнього покриття небезпечної ділянки дороги по вул. 8-го Березня | 582 від 18.11.16 | Гребенюк С.А. | 01.12.17 | Не виконано (винесене питання щодо виділення коштів на реалізацію проекту на сесію Знам’янської міської ради) |
| **42** | Клименко Н.М. | Щодо включення у видаткову частину міського бюджету 2017 року виконання робіт із розробленням ПКД ремонту автомобільної дороги попров. Толстого від буд. №91 по вул. В.Голого до вул. Маяковського | 583 від 18.11.16 | Гребенюк С.А. | 01.12.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **43** | Клименко Н.М. | Щодо капітального ремонту покрівлі буд. №12/36 по провулку Толстого | 584 від 18.11.16 | Гребенюк С.А. | 01.01.18 | Не виконано (питання виділення коштів на розроблення ПКД винесене на розгляд сесії Знам’янської міської ради) |
| **44** | Тесленко А.В. | Щодо включення в програму енергозбереження утеплення фасаду північної сторони будівлі дошкільного закладу №2 «Теремок» на 2017 рік | 622 від 16.12.16 | Гребенюк С.А.  Грекова Л.А. | контроль до 01.10.17 | Виконано роботи з утеплення  у серпні 2017 року. Передбачено кошти на продовження утеплення у 2018 році.. Замовлено ПКД. |
| **45** | Бойко С.В. | Щодо передбачення коштів у міському бюджеті на 2017 рік на встановлення метало пластикових вікон у 4-х під’їздах будинку №81 по вул. В.Голого та №1 по вул. Некрасова | 623 від 16.12.16 | Гребенюк С.А. | 01.12.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **46** | Бойко С.В. | Щодо включення коштів в бюджет 2017 року на продовження ремонту покрівлі даху буд. №83 по вул. В.Голого та на встановлення пластикових вікон у під’їздах | 624 від 16.12.16 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.09.17 року | Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради буде підготовлено пропозицію до фінансового управління Знам’янського міськвиконкому щодо виділення коштів на заміну вікон у під’їздах, яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. |
| **47** | Пастух К.К. | Щодо відновлення мережі зовнішнього освітлення вул. Енергетиків на відрізку від вул. В.Голого до ринку «Фенікс» | 627 від 16.12.16 | Гребенюк С.А. | Продовжити контроль до 01.10.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **48** | Постика С.М. | Щодо передбачення коштів на придбання, встановлення дитячого майданчика по вул. Макаренка | №677 від 20.01.17 | Гребенюк С.А. | 31.12.17 | Не виконано. Міським бюджетом не передбачені кощти на встановлення/придбання дитячих майданчиків у 2018 році. При формуванні міського бюджету на 2019 рік буде розглянута така можливість. |
| **49** | Постика С.М. | Щодо будівництва тротуару по вул. Соборній від тунелю до магазину «Петровський» | №678 від 20.01.17 | Гребенюк С.А. | 31.12.17 | Не виконано (питання виділення коштів на розроблення ПКД винесене на розгляд сесії Знам’янської міської ради) |
| **50** | Рубан О.Л. | Щодо встановлення спеціальних систем освітлення пішохідного переходу зі світлофором та датчиком руху або кнопкою | №679 від 20.01.17 | Гребенюк С.А. | 01.09.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **51** | Рубан О.Л. | Щодо усунення проблеми шляхом облаштування твердого покриття з асфальту чи бетону ділянок зі значним ухилом вулиць: Миру, Черняховського, Кульчицького, Харківська, Чкалова та ін.. | №680 від 20.01.17 | Гребенюк С.А. | 01.12.18 | Не виконано. Враховуючи обмежені можливості міського бюджету виконання цих заходів протягом 2017-2018 років є не можливим. При формуванні міського бюджету на 2019 рік буде розглянута така можливість. |
| **52** | Рубан О.Л. | Щодо придбання міні-трактор-газонокосилку з навісним снігометом або ж самохідний гусеничний снігоприбиральник | №681 від 20.01.17 | Гребенюк С.А. | 01.12.17 | Виконано частково. Придбано малу снігоприбиральну техніку. |
| **53** | Озеряний О.А. | Щодо створення комфортних умов навчання дітей ЗШ №4 | №709 від 17.02.17 | Грекова Л.А. | контроль до 01.09.17 | .  На 2018 рік передбачено заміну вікон на енергозберігачіючі, улаштування футбольного поля |
| **54** | Озеряний О.А. | Щодо внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2009 р. №924 «Про організацію дорожнього руху м. Знам’янка» | №710 від 17.02.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.10.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **55** | Рубан О.Л. | Щодо несвоєчасного посипання сумішшю, розчистки тротуарів | №713 від 17.02.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.02.18 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **56** | Рубан О.Л. | Щодо відсутності вуличного освітлення вул. Незалежності | №714 від 17.02.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.10.17 | Виконано частково |
| **57** | Тишкевич Н.М. | Щодо припинення обрізки дерев по місту та створення тимчасової комісії по перевірці стану зелених насаджень | №761 від 17.03.17 | Гребенюк С.А. | Створити комісію. контроль до 01.09.17 | Виконано. Зняти з контролю. |
| **58** | Коленченко Н.І. | Щодо приведення власником приміщення у належний стан буд. №28 по вул. Глібка | №762 від 17.03.17 | Філіпенко С.І.  Гребенюк С.А. | контроль до 01.12.17 | Направлено лист власнику приміщення |
| **59** | Данасієнко Н.М. | Щодо посилення контролю органами поліції за рухом великовагового транспорту центром міста | №764 від 17.03.17 | Прохніцький І.В. | постійно | Виконано. Зняти з контролю. |
| **60** | Данасієнко Н.М. | Щодо знесення аварійних дерев по вул. М.Грушевського,7 | №765 від 17.03.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.08.17 | Не виконано. Направлено повторно доручення КП «Знам’янський ККП». |
| **61** | Рубан О.Л. | Щодо придбання подрібнювача гілок | №766 від 17.03.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.09.17 | Не виконано. Враховуючи обмежені можливості бюджету КП «Знам’янський ККП» |
| **62** | Майборода Ю.Г. | Щодо відповіді на депутатське звернення | №805 від 21.04.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 31.12.17 | Відповідь надано. |
| **63** | Кузін О.М. | Про виділення додаткових коштів для проведення робіт по встановленню вікон у ЗШ №6 | №807 від 21.04.17 | Філіпенко С.І.  Грекова Л.А. | контроль до 31.12.17 | Виконано. Зняти з контролю. |
| **64** | Зіньковська І.В. | Про виділення коштів будинку №6 по вул. Глібка | №808 від 21.04.17 | Філіпенко С.І.  Гребенюк С.А. | контроль до 01.09.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **65** | Зіньковська І.В. | Про відсипку доріжки по вул. Гладуна, Північна, Урожайна | №809 від 21.04.17 | Філіпенко С.І.  Гребенюк С.А. | контроль до 01.10.17 | Не виконано. Заплановано виконати до кінця поточного року. |
| **66** | Зіньковська І.В. | Про встановлення спортивної площадки | №810 від 21.04.17 | Філіпенко С.І.  Гребенюк С.А. | контроль до 31.12.17 | Не виконано. Міським бюджетом не передбачені кошти на встановлення/придбання спортивних майданчиків у 2018 році. При формуванні міського бюджету на 2019 рік буде розглянута така можливість. |
| **67** | Луц О.І. | Щодо капітального ремонту будинку №22 по вул. Михайла Грушевського | №811 від 21.04.17 | Філіпенко С.І.  Гребенюк С.А. | контроль до 01.09.17 | Частково виконано (В 2017 році розпочаті роботи з відновлення вимощення, в 2018 році заплановано проведення капітального ремонту покрівлі та ДВК, питання виділення коштів на ремонт цоколя будинку винесено на розгляд сесії Знам’янської міської ради |
| **68** | Луц О.І. | Щодо відведення земельної ділянки новому власнику Центрального колгоспного ринку по вул. Василя Сухомлинського,19 | №812 від 21.04.17 | Грицюк А.А.  Данільченко Ю.В. | контроль до 31.12.17 | Відповідь від 05.05.2017 року № 01-26/146/1. Зняти з контролю. |
| **69** | Пастух К.К. | Щодо законності встановлення білборду по вул. Привокзальній | №813 від 21.04.17 | Гребенюк С.А.  Мостовий О.Є. | контроль до 01.08.17 | Виконано. Зняти з контролю. |
| **70** | Пастух К.К. | Щодо стихійної торгівлі біля будинку №2 по вул. Привокзальній | №814 від 21.04.17 | Кузіна І.П. | Контроль. Забезпечити постійно | В травні та червні 2018 року спільно з працівниками відділу поліції проводилися рейдові перевірки місць стихійної торгівлі в місті.  Стихійну торгівлю по вул. Привокзальній біля буд. №2 припинено. **Зняти з контролю** |
| **71** | Тесленко А.В.  ( усний запит) | Щодо вивезення стихійного сміттєзвалища на перехресті вулиць О.Теліги та Толполиної та встановлення сміттєзбирального майданчика | №815 від 21.04.17 | Філіпенко С.І.  Гребенюк С.А. | контроль до 01.09.17 | Виконано частково (стихійне сміттєзвалище ліквідовано) |
| **72** | Філіпова С.М. | Щодо встановлення освітлення, обмеження проїзду автотранспорту та асфальтування і впорядкування прибудинкової території по вул. М.Грушевського,22 | №858 від 19.05.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 31.12.17 | Виконано частково (в 2017 році проведено поточний ремонт заїзду до буд. № 22 по вул. Михайла Грушевського) |
| **73** | Тесленко Н.О. ( усний) | Щодо включення до переліку робіт по ремонту вулиць Перемоги, Зоряної, Пушкіна | №860 від 19.05.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.10.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **74** | Бойко С.В. | Щодо ремонту аварійної колишньої громадської вбиральні | №861 від 19.05.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.10.17 | Виконано **Зняти з контролю.** |
| **75** | Микуляк І.В. ( усний) | Щодо надання документів на відшкодування послуг та розробки методики розрахунку субсидій за користування ліфтами | №864 від 19.05.17 | Кузіна І.П.  Волошина А.М. | контроль до 01.01.18 | Відповідь від 06.06.17 №01-26/179/3- згідно п.3 статті 102 Бюджетного кодексу України пільги та житлові субсидії надаються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення , квартирної плати ( утримання будинків і спору та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот. Таким чином, УСЗН здійснює розрахунки з підприємствами – надавачами послуг тільки за вище перелічені послуги. Послуги з утримання ліфтів ( технічного обслуговування та капітального ремонту ліфтового господарства в багатоповерхових будинках міста), як окрема послуга, не входить до вищезазначеного переліку житлово-комунальних послуг. |
| **76** | Каратєєв С.В. | Щодо заміни вікон у всіх навчальних закладах міста | №865 від 19.05.17 | Грекова Л.А. | контроль до 01.01.18 | Виготовлено ПКД, та проводиться закупівля на «[ProZorro](https://www.prozorro.gov.ua/)». Розпочато роботи по НВК №2. |
| **77** | Зіньковська І.В. | Щодо відсипання доріжки щебенем, яка пролягає до вулиць Гладуна, Північної, Урожайної | №866 від 19.05.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.10.17 | Не виконано. Заплановано виконати до кінця поточного року. |
| **78** | Озеряний О.А. | Щодо освітлення вулиці Ціолковського | №867 від 19.05.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.09.17 | Виконано |
| **79** | Озеряний О.А. | Щодо встановлення дитячого майданчика по вул. Коцюбинського | №868 від 19.05.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.10.17 | Суперечить плану зонування території міста. Зняти з контролю. |
| **80** | Тесленко А.В. (усний) | Щодо закриття люків, відновлення освітлення по вул. О.Теліги через парк та заміни покажчиків назв вулиць | №869 від 19.05.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.09.17 | Виконано частково. Питання виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Олени Теліги» винесено на розгляд сесії. |
| **81** | Рубан О.Л. (усний) | Щодо закріплення за підприємствами міста території парку Шевченка для прибирання, встановлення сміттєвих майданчиків по вулиці Миру, відновлення освітлення через парк | №870 від 19.05.17 | Гребенюк С.А. | контроль забезпечити постійно | Виконано частково |
| **82** | Мацко В.В. | Щодо проведення обстеження заміни і облаштування даху по виконанню ремонтних робіт та асфальтуванню прибудинкової території | №907від 23.06.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.09.17 | Не виконано. При формуванні на 2019 рік буде розглянута можливість. |
| **83** | Філіпова С.М. | Щодо встановлення премії міської ради імені В’ячеслава Шкоди талановитим та обдарованим дітям та молоді міста | №908 від 23.06.17 | Загородня В.Г. | контроль до 01.10.17 | Відділом освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради розроблено проект міської програми «Обдарована молодь міста Знам’янка на 2018-2021 роки», яка спрямована на створення в місті оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй системної підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації творчої особистості та її постійного духовного самовдосконалення. Призначення щорічної одноразової премії імені В’ячеслава Шкоди обдарованим дітям та учнівській молоді за досягнуті успіхи в навчанні, олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях відбуватиметься відповідно до Положення. Програму буде оприлюднено на сайті та розглянуто на сесії міської ради у грудні 2017 року. Виконано |
| **84** | Луц О.І. | Щодо проведення робіт будинку №9 по вул. Гагаріна | №909 від 23.06.17 | Гребенюк С.А. | контроль до 01.01.18 | Виконано частково (у 2017 році проведено відновлення вимощення) |
| **85** | Данасієнко Н.М. | Щодо незаконного загородження вулиці Маяковського від пров. Толстого до пров. Добролюбова | №940 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Відповідь від 11.08.17 №358 – на адресу КП «Знам’янський ККП» направлено письмове доручення про виконання робіт по видаленню з перехрестя сторонніх предметів та їх вивезення. Роботи виконані. |
| **86** | Данасієнко Н.М. | Щодо неотримання відповіді на публічну інформацію | №941 від 04.08.17 | Данільченко Ю.В.  Григор’єва О.А. | 23.08.17 | Відповідь від 18.08.17 №01-26/231/1 – надано копії колективного звернення працівників станції Знам’янка до міського голови від 22.06.17 №17Ко-867 та копію звернення гр..Р. до міського голови від 03.07.17 р. за №17Р-909. Роз’яснено порядок реєстрації пропозицій, заяв і скарг, що надходять. Зняти з контролю |
| **87** | Філіпова С.М. | Щодо проведення капітального ремонту спортивного майданчика у дворі будинку №20 по вул. М.Грушевського біля кафе «Пікін» | №942 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Відповідь від 23.08.17 №01-26/252/3 – при формуванні бюджету на 2018 рік роботи з ремонту спортивного майданчика біля багатоповерхового житлового будинку №20 по вул. Михайла Грушевського, будуть включені до орієнтовного переліку об’єктів благоустрою, фінансування яких передбачається здійснити за рахунок міського бюджету у 2018 році. Продовжити контроль до 01.01.2019 року. |
| **88** | Луц О.І. | Щодо ремонту покрівлі будинку №8 по вул. Гагаріна | №943 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **89** | Луц О.І. | Щодо виконання ремонтних робіт заїзду між будинками №32 по вул. Глібка та буд. №22 по вул. Михайла Грушевського | №944 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **90** | Луц О.І. | Щодо вирішення питання будинку №18 по вул. Михайла Грушевського ( просадка будинку) | №945 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Не виконано (направлено доручення керівнику КП «Знам’янський ККП» щодо встановлення маяків) |
| **91** | Коненченко Н.І. | Щодо розробки відповідної програми щодо переходу освітлення у під’їздах на світлодіодні лампи | №946 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Не має потреби, оскільки КП «Знам’янський ККП» використовує енергозберігаючі лампи для освітлення місць загального користування в житлових будинках, що знаходяться у комунальній власності. |
| **92** | Коленченко Н.І. | Щодо питання розширення повноважень голів квартальних, будинкових комітетів, голів ОСББ, ЖБК | №947 від 04.08.17 | Клименко Н.М. | 23.08.17 | Внесено зміни до Положення. Передбачено кошти в міському бюджеті 2018 року на виготовлення посвідчень, які замовлено у січні 2018 року. Триває оформлення та видача |
| **93** | Коленченко Н.І. | Щодо створення на сайті міської ради розділу, де будуть вміщуватись депутатські звернення | №948 від 04.08.17 | Клименко Н.М. | 23.08.17 | Зняти з контролю |
| **94** | Коленченко Н.І. | Щодо встановлення плафонів на вулицях Дніпровській, Філоненка, Підлісній, Ломоносова | №949 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **95** | Тесленко Н.О. | Щодо виготовлення ПКД по відведенню талих і дощових вод вулиці Південної | №950 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Відповідь від 27.09.17 №01-26/292/1 – при формуванні міського бюджету на 2018 рік виготовлення ПКД з капітального ремонту автомобільної дороги та відводу стічних вод з вул. Південної, буде включено до орієнтовного переліку об’єктів дорожньо-мостового господарства, фінансування яких передбачається здійснити за рахунок міського бюджету у 2018 році. Не виконано. |
| **96** | Тесленко Н.О. | Щодо обрізки гілок дерева граб по вул. Південній,30 | №951 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Виконано |
| **97** | Антоненко О.С. | Щодо завершення ремонту колодязя біля буд. №30,31 по вул. 8 Березня | №952 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Виконано |
| **98** | Мацко В.В. | Щодо неповного висвітлення інформації на сайті міської ради | №953 від 04.08.17 | Філіпенко С.І.  Загородня В.Г. | 23.08.17 | Відповідь від 23.08.17 №01-26/258/1 – побажання депутата до інформації розміщеної на офіційному сайті Знам’янської міської ради щодо зустріч керівництва міськвиконкому, селищної ради смт. Знам’янка Друга з ветеранами – колишніми керівниками враховані та доповнені до тексту новин. Надано посилання, за яким можна переглянути інформацію. Зняти з контролю. |
| 99 | Майборода Ю.Г. | Щодо включення до порядку денного чергової сесії міської ради у серпні 2017 року питання «Про розпуск виконавчого комітету» | №954 від 04.08.17 | Філіпенко С.І. | 23.08.17 | Відповідь від 23.08.17 №01-26/257/1 – надані роз’яснення правових питань включення до порядку денного сесії міської ради питання «Про розпуск виконавчого комітету». Вето по даному рішенню не було подолано депутатами. Зняти з контролю. |
| **100** | Озеряний О.А. | Щодо встановлення дитя/чого/ майданчика по вул. Коцюбинського | №955 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Відповідь від 10.08.17 №01-26/218/3 - згідно Плану зонування території ( зоні ніг) м. Знам’янка, Кіровоградської області, який затверджений рішенням міської ради від 24.07.15 №1769 територія по вулиці Коцюбинського зазначена у зверненні знаходиться в санітарно-захисній зоні кладовищ ( меморіальна зона С-1). Переважні види використання Меморіальної зони ( С-1): закриті кладовища, меморіальні парки. Супутні види використання: культові споруди, зелені насадження спеціального призначення, будівлі необхідні для експлуатації та обслуговування меморіального парку. Допустимі види використання ( потребують спеціального дозволу та погодження): споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням даної зони; автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів відвідувачів об’єктів зони. Виходячи з вищевказаного влаштування дитячого майданчика на території вказаній у зверненні суперечить Плану зонування території ( зонінг) м.Знам’янка, Кіровоградської області. Зняти з контролю. . |
| **101** | Каратєєв С.В. | Щодо надання допомоги людям похилого віку у підготовці житла до зимового періоду | №956 від 04.08.17 | Волошина А.М. | 23.08.17 | Відповідь від 23.08.17 №01-26/251/3 – Положенням про міську комісію «Турбота і милосердя» передбачено надання матеріальної допомоги з міського бюджету за особистим зверненнями мешканців міста, смт. Знам’янка Друга та с. Водяне. Протягом 2017 року зазначена допомога надана 84 пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим громадянам на придбання твердого палива, утеплення будинку, встановлення індивідуального газового опалювального приладу тощо. Територіальним центром соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) м. Знам’янка особам похилого віку, які перебувають на обліку, надаються соціальні послуги по підготовці житла до зимового періоду постійно. Зняти з контролю. |
| **102** | Рубан О.Л. | Щодо ремонту зупинки по вул. Миру та надання відповіді щодо причин невиконання робіт, використання бюджетних коштів на них та відповідальних осіб | №957 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Відповідь від 06.10.17 №01-26/301/1 - у вересні поточного року проведено ремонт автобусної зупинки «вул. Миру» біля Південного парку відпочинку ім. Т.Г.Шевченка. Роботи з ремонту автобусної зупинки «вул. Миру» (в зворотньому напрямку), заплановано виконати до кінця поточного року за сприятливих погодних умов. Виконано частково |
| **103** | Рубан О.Л. | Щодо знесення аварійних дерев по вулиці Галочкіна | №958 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **104** | Рубан О.Л. | Щодо своєчасного косіння амброзії на південній частині міста | №959 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **105** | Тітарєв О.Б. | Щодо обстеження дахів буд. №2 по вул. Глібка, буд. №7 по вул. Трудовій та надати акти, а також провести геологічне обстеження території буд. №7 по вул. Трудовій | №960 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **106** | Тесленко А.В. | Щодо встановлення дитячого майданчика по вулиці Тополиній | №961 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Не виконано, буде включено в бюджет 2019 року |
| **107** | Тесленко А.В. | Щодо замовлення ПКД на всі заклади освіти де відсутні туалети в приміщенні та включення їх у перелік робіт на 2018 рік | №962 від 04.08.17 | Грекова Л.А. | 23.08.17 | Відтерміновано на ІІІ квартал 2018р. |
| **108** | Тесленко А.В. | Щодо створення комісії по обстеженню покрівлі буд. №19 по вул. Чайковського | №963 від 04.08.17 | Гребенюк С.А. | 23.08.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **109** | Терновий М.М. | Щодо відновлення дорожнього покриття по вул. Станційній | №998 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Виконано частково, проведено роботи з грейдерування |
| **110** | Терновий М.М. | Щодо встановлення дорожніх знаків на кільці вул. Партизанської та Дмитрівської | №999 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **111** | Клименко Н.М. | Щодо внесення змін до видаткової частини бюджету у вересні 2017 року на асфальтування прибудинкової території будинку №40 по вул. Маяковського та буд. №12/36 по пров. Толстого | №1000 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Виконано частково ( у 2017 році виконано поточний ремонт прибудинкової території №12/36 по пров. Толстого, виділення коштів на проведення КР прибудинкової території буд. № 40 по вул. Маяковського винесено на розгляд сесії Знам’янської міської ради) |
| **112** | Клименко Н.М. | Щодо ремонту сміттєзбирального майданчику, що обслуговує буд. №№40,42 по вул. Маяковського, буд. №12/36 по пров. Толстого, буд. №91 по вул. Віктора Голого | №1001 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Не виконано, на розгляд сесії підготовлено пропозицію щодо облаштування твердим покриттям сміттєвих майданчиків. |
| **113** | Бойко С.В. | Щодо перенесення святкування Дня міста | №1002 від 18.08.17 | Філіпенко С.І. | 06.09.17 | Робочою групою 24.05.2018 року було погоджено проект Статуту міста, підготовлено проект розпорядження міського голови щодо проведення громадського обговорення протягом 2-х місяців даного проекту рішення. Після чого буде винесено на розгляд сесії міської ради. |
| **114** | Бойчук О.І. | Шодо виділення коштів ДЮСШ для проведення новорічних турнірів по футболу | №1003 від 18.08.17 | Грекова Л.А. | 06.09.17 | У бюджеті 2018 року передбачено видатки у сумі 60,000 тис. грн. на придбання спортивної форми та інвентарю. |
| **115** | Каратєєв С.В. | Щодо ремонту дороги по вул. Олега Антонова від вул. Олени Теліги до 2-ої Робочої та встановлення зупинок по вул. Осадчого та вул. Олени Теліги | №1004 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Виконано частково |
| **116** | Озеряний О.А. | Щодо незадовільного екологічного стану від ТДВ «Колос» | №1005 від 18.08.17 | Безай В.В. | 06.09.17 | Відповідь від 31.08.17 №01-26/266/1 – для вирішення питання забезпечення конституційних прав громадян на чисте повітря, передбачена наявність відповідних фахових досліджень та зроблених на їх основі висновків про наявність порушень встановлених законом норм та правил. Відповідно до перехідних положень та п. є ст.. 12 Земельного кодексу України Знам’янська міська рада та її виконавчий комітет мають право ініціювати проведення та фінансування будь яких заходів виключно в межах міста. Оскільки ТДВ «Колос» розташоване на території Дмитрівської сільської ради Знам’янського району та Знам’янської районної державної адміністрації то воно підлягає юрисдикції вказаних органів влади. Крім того, пунктом 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року, встановлено, що перевірка підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами здійснюється виключно з дозволу КМУ. Відповідно до ст..6 Закону України «Про основні засади державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року, в переліку підстав для здійснення позапланових перевірок суб’єктів господарювання відсутня така підстава, як звернення органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Проте, однією з підстав для проведення перевірки є обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення. Питаннями контролю та проведення перевірок суб’єктів господарювання, щодо дотримання меж санітарно-захисних зон, займається Управління держпродспоживслужби в Знам’янському районі, до якого фізична особа має право звернутись з письмовою заявою. Протягом 2015-2016 р.р. громадськими організаціями міста, депутатами міської ради та небайдужими мешканцями міста неодноразово піднімались питання забруднення атмосферного повітря в процесі господарської діяльності на свинофермі ТДВ «Колос», яка межує з приватним сектором міста. Для вирішення даного питання неодноразово проводились засідання громадської ради при виконавчому комітеті з запрошенням представників господарства, направлялись звернення до обласної екологічної інспекції, до голови Знам’янської РДА. Було створено комісію РДА та обстежено територію господарств та інше. Однак на сьогодні проблема не знайшла свого логічного завершення.. Для подальшого вирішення питання про ініціювання державної екологічної експертизи, рекомендовано звернутись до Дмитрівської сільської ради Знам’янського району або Знам’янської районної ради, на території яких розташоване ТДВ «Колос». |
| **117** | Озеряний В.А. | Щодо преміювання спортсменів грошовою премією | №1006 від 18.08.17 | Лихота Г.В.  Ладожинська Р.А. | 06.09.17 | На підставі рішення міської ради від 30 березня 2018 року №1396 «про затвердження Положення про порядок призначення та виплати стипендій за високі досягнення у спорті» видано розпорядження міського голови від 19 квітня 2018 року №67, яким призначено стипендії 7 спортсменам з числа мешканців міста |
| **118** | Пастух К.К. | Щодо поліпшення умов обслуговування пацієнтів міської лікарні ім.. А.В.Лисенка | №1007 від 18.08.17 | Попов П.М. | 06.09.17 | Для зручного очікування біля входу у клініко-діагностичну лабораторію встановлено лавочку, для облаштування водовідведення піднято рівень доріжки.  З виділених 200 тис. грн. для благоустрою території, виконано роботи по асфальтуванню. Зняти з контролю. |
| **119** | Пастух К.К. | Щодо ремонту під’їздів та шатрового даху буд. №18 по вул. Привокзальній | №1008 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Виконано частково ( у 2018 році проведено поточний ремонт прибудинкової території по вул. Привокзальній, 18) |
| **120** | Тесленко А.В. | Щодо включення в перелік робіт 2017 року виготовлення ПКД вул. української, а також асфальтування даного мікрорайону | №1009 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Не виконано, враховуючи обмежені фінансові можливості міського бюджету та реалізацію ПКД які біли виготовленні протягом 2017 року. При формуванні бюджету на 2019 рік буде розглянута можливість виділення коштів на виготовлення ПКД |
| **121** | Тесленко А.В. | Щодо грейдерування вул.. Олени Теліги; освітлення та асфальтування доріжки, що проходить через парк Т.Г.Шевченка | №1010 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **122** | Тесленко А.В. | Щодо встановлення спортивного майданчика по вул. Тополиній | №1011 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Відповідь від 08.09.17 №01-26/282/3 – враховуючи, що на вищезазначеному районі проживає невелика кількість дітей та наявність спортивного та дитячого майданчика по вул. Героїв Чорнобиля, встановлення спортивного майданчика по вул. Тополиній є недоцільно. Першочергово заплановано виконати роботи з встановлення спортивних та дитячих майданчиків в густонаселених мікрорайонах міста, а саме на прибудинкових територіях багатоповерхових житлових будинків. При формуванні міського бюджету на 2018 рік встановлення спортивного майданчика по вул. Тополиній, буде включено до орієнтовного переліку об’єктів благоустрою, фінансування яких передбачається здійснити за рахунок міського бюджету. Не виконано, буде розглянута пропозиція при формуванні бюджету на 2019 рік |
| **123** | Тесленко А.В. | Щодо включення в план робіт на 2017 рік відсипку карману для зупинки автобусу ( зупинка «Водолікарня» права сторона), на 2018рік встановити автобусний павільйон в зазначеному місці | №1012 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Не виконано. На розгляд чергової сесії винесено питання щодо облаштування заїзної кишені по вул. Героїв Чорнобиля |
| **124** | Філіпова С.М. | Щодо асфальтування тротуару перед будинком №12 по вул. Михайла Грушевського | №1013 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Не виконано. При формуванні бюджету на 2019 рік буде розглянуто можливість проведення ремонту тротуару біля житлового будинку № 12 по вул. Михайла Грушевського. |
| **125** | Рубан О.Л. | Щодо встановлення огорожі від вул. Дмитрівської до вул. Федора Горбунова в тих місцях, де тротуар примикає до проїжджої частини | №1014 від 18.08.17 | Гребенюк С.А. | 06.09.17 | Не виконано. Управлінням МА та ЖКГ на даний час розглядається можливість проведення робіт з влаштування огорожі у 2018 році. |
| **126** | Данасієнко Н.М. | Щодо внесення змін до штатного розпису КДЮСШ, а саме: введення посади тренера з єдиноборств «Піт-Файтер» | №1048 від 22.09.17 | Грекова Л.А. | 11.10.17 | Буде розглянуто можливість ведення даної ставки у разі наявності приміщення матеріально-технічної бази. |
| **127** | Данасієнко Н.М. | Щодо включення до переліку робіт з благоустрою капітального ремонту асфальтного покриття на території ДНЗ №6 «Сонечко», а також проведення освітлення. Визначити обсяг робіт та кошторисну вартість в термін до листопада 2017 року та передбачити в планах виділення бюджетних коштів на 2018 рік для реалізації даного проекту | №1049 від 22.09.17 | Грекова Л.А. | 11.10.17 | .Виготовлено ПКД, оголошено закупівлю на«[ProZorro](https://www.prozorro.gov.ua/)». Виконання перенесено на друге півріччя у зв’язку з виконанням рішення АМКУ (антимонопольного комітету України).  2. Виготовлено ПКД. Оголошено закупівлю по кап. ремонту асфальтного покриття. |
| **128** | Данасієнко Н.М. | Щодо направлення інформації для врахування при перевірці КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» та про направлення інформації для надання правової оцінки КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг». | №1050 від 22.09.17 | Начальник управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області Цандекова Л.Є. та заступник прокурора Кіровоградської області Рудницький А.М. | 11.10.17 | Направлено лист начальнику управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області Цандековій Л.Є. від 02.10.17 №01-23/292/5 та заступнику прокурора Кіровоградської області Рудницькому А.М. від 02.10.17 №01-25/518/5 |
| **129** | Філіпова С.М. | Щодо створення комісії для обстеження системи управління ліфтами в будинку №28 по вул. Матросова. Передбачити при формуванні бюджету 2018 року витрати на проведення капітального ремонту систем управління ліфтами в кількості чотирьох одиниць в будинку №28 по вул. Матросова | №1051 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | Не виконано (питання виділення коштів на ремонт ліфтів винесено на розгляд сесії Знам’янської міської ради) |
| **130** | Каратєєв С.В. | Щодо належного виконання робіт та стану готовності ЗШ №4 до нового 2017/2018 навчального року. | №1052 від 22.09.17 | Грекова Л.А. | 11.10.17 | Відповідь від 09.10.17 №01-20/1723  Забезпечено. Виконано. Зняти з контролю. |
| **131** | Тесленко Н.О. | Щодо забезпечення організації роботи гуртків та клубів для людей похилого віку, молоді та дітей на базі бібліотеки-філії №1 із залученням працівників Палацу культури, БДЮТ, територіального центру з 1 жовтня поточного року. Видати розпорядчий документ з даного питання | №1053 від 22.09.17 | Загородня В.Г. | 11.10.17 | Відповідь від 11.10.17 №01-26/295/2 - прийнято розпорядження міського голови від 17 жовтня 2017 р. № 178 **«**Про організацію інформаційно-просвітницьких, культурно-мистецьких заходів та роботи гуртків та клубів, яким передбачено організацію та проведення інформаційно-просвітницьких та культурно-мистецьких заходів на базі міських бібліотек , в т.ч. на базі бібліотеки - філії №1, для мешканців територіальної громади міста відповідних мікрорайонів |
| **132** | Тесленко Н.О. | Щодо формування міського бюджету на 2018 рік, а саме: розглянути питання у жовтні-листопаді 2017 року про виділення коштів за рахунок перевиконання міського бюджету для виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт міського стадіону. | №1054 від 22.09.17 | Грекова Л.А. | 11.10.17 | Заплановано виділення коштів на виготовлення ПКД на реконструкцію міського стадіону. Проводиться поточний ремонт. |
| **133** | Тесленко А.В. | Щодо ремонту вимощення, зовнішніх стін та зовнішньої каналізації буд. №52-А по вул. Українській | №1055 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | Не виконано (питання виділення коштів на відновлення вимощення винесено на розгляд сесії Знам’янської міської ради) |
| **134** | Тітарєв О.Б. | Щодо створення експертної комісії по обстеженню будинків та прибудинкової території будинків №№26,32 по вул. Чайковського, буд. №59 по вул. Михайла Лінніка. Скласти акт обстеження даних будинків, відповідно до актів, виконати роботи, а саме: ремонт дахів, каналізаційних колодязів, каналізаційних труб, відмостка, фасади будинків, входи до під’їздів, козирки, труби водопостачання | №1056 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **135** | Пастух К.К. | Щодо комісійного обстеження разом з представниками ОСББ покрівлі та прибудинкової території будинку №8 по вул. Привокзальній, визначити обсяги та терміни виконання робіт, фінансування даних робіт передбачити у видатковій частині міського бюджету | №1057 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | Не виконано. При формуванні бюджету на 2019 рік буде розглянуто можливість виготовлення ПКД на капітальний ремонт прибудинкової території. Документів щодо проведення робіт з капітального ремонту покрівлі на умовах співфінансування від голови ОСББ не надходили. |
| **136** | Пастух К.К. | Щодо ремонту дороги до центрального входу ДНЗ №2 «Теремок». Влаштування асфальтного покриття від вул. В.Голого до воріт закладу з обладнанням місць для паркування автотранспорту батьків | №1058 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | УМА та ЖКГ направлено лист до фінансового управління міськвиконкому від 20.08.2018року №293-02-16 щодо виділення коштів на поточний ремонт асфальтного покриття від вул. В.Голого до воріт закладу. Дане питання буде розглянуто на черговому засідання Знам’янської міської ради. |
| **137** | Тишкевич Н.М. | Щодо створення комісії по перевірці стану утримання в місті зелених насаджень | №1059 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | Відповідь від 02.10.17 №01-26/307/1 – надана відповідь щодо Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого ПКМУ від 01.08.06 №1045 та процедури його виконання виконавчим комітетом Знам’янської міської ради та постійно-діючою комісією для проведення обстеження стану зелених насаджень міста, склад якої затверджено рішенням виконавчого комітету від 25.08.16 №249. Повідомлено координати установ до яких необхідно звертатися у разі виявлення фактів самовільного видалення зелених насаджень на території міста. Проінформовано, що протягом 2016-2017 р.р. до УМА та ЖКГ надходило декілька сигналів щодо необхідності перевірки законності видалення зелених насаджень на території міста. Але факти незаконного видалення зелених насаджень не підтвердились, тобто дерева видалялись на підставі рішення виконавчого комітету та виданих ордерів. Деревина видалених КП «Знам’янський ККП» дерев використовується для власних потреб підприємства ( опалення та ін.), гілки утилізуються. Деревина видалених за кошти громадян, бюджетних та інших підприємств, закладів, організацій і установ використовується на покриття витрат, пов’язаних з видаленням зелених насаджень.1-26/307/1 **Зняти з контролю** |
| **138** | Озерняний О.А. | Щодо ремонту дорожнього полотна вулиці Харківської, а саме: влаштування твердого покриття з організованим відводом води | №1060 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | Не виконано, враховуючи обмежені фінансові можливості міського бюджету та реалізацію ПКД які біли виготовленні протягом 2017 року. При формуванні бюджету на 2019 рік буде розглянута можливість виділення коштів на виготовлення ПКД |
| **139** | Мороз А.І. | Щодо виготовлення проектно-кошторисної документації «Ремонт асфальтобетонного покриття частини дорожнього полотна вулиці Шмідта» | №1061 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | **Зняти з контролю** |
| **140** | Мороз А.І. | Щодо виготовлення проектно-кошторисної документації «Ремонт асфальтобетонного покриття частини дорожнього полотна вулиці Назарова» | №1062 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | **Зняти з контролю** |
| **141** | Мороз А.І. | Щодо виготовлення проектно-кошторисної документації «Ремонт асфальтобетонного покриття частини дорожнього полотна вулиці 8-Березня» | №1063 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **142** | Мороз А.І. | Щодо виготовлення проектно-кошторисної документації «Ремонт асфальтобетонного покриття частини дорожнього полотна вулиці Свободи» | №1064 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **143** | Мороз А.І. | Щодо виготовлення проектно-кошторисної документації «Ремонт асфальтобетонного покриття частини дорожнього полотна вулиці Комарова» | №1065 від 22.09.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 11.10.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **144** | Антоненко О.С. | Щодо відновлення зовнішнього освітлення по провулку І-ий Парковий. | №1114 від 20.10.17 | Гребенюк С.А. | 10.11.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **145** | Микуляк І.В. | Щодо захисту інтересів дітей та мешканців привокзального мікрорайону та повернення земельної ділянки біля буд. №116 по вул. В.Голого місту для цільового використання під дитячий майданчик. | №1115 від 20.10.17 | Гребенюк С.А.  Данільченко Ю.В.  Грицюк А.А. | 10.11.17 | Відповідь від 16.11.17 №01-26/361/1 |
| **146** | Філіпова С.М. | Щодо: передбачення при формуванні міського бюджету на 2018 рік витрат на капітальний ремонт димоходів та парапету у будинку №20 по вул. М.Грушевського; проведення обстеження димоходів та парапету у даному будинку. | №1116 від 20.10.17 | Гребенюк С.А. | 10.11.17 | Відповідь від 16.11.17 №01-26/360/3. Відповідь від 06.12.17 №01-26/380/3. Не виконано |
| **147** | Філіпова С.М. | Щодо передбачення при формуванні міського бюджету на 2018 рік витрат на придбання «Шкільного автобуса» для учнів шкіл міста. | №1117 від 20.10.17 | Грекова Л.А.  Загородня В.Г.  Лихота Г.В. | 10.11. 17 | Відповідь від 10.11.17 №01-26/354/2  У бюджеті 2018 року не передбачено. Зняти з контролю |
| **148** | Мацко В.В. | Щодо інвентаризації водних об’єктів, реєстру і паспортизації водойм, стану договорів оренди, проведення державної експертизи землевпорядної документації, запланованих заходів у частині проведення аукціонів водних об’єктів, що знаходяться в межах міста. | №1118 від 20.10.17 | Гребенюк С.А.  Балан С.М.  Грицюк А.А. | 10.11.17 | Відповідь від 16.11.17 №01-26/363/3 |
| **149** | Тітарєв О.Б. | При формуванні міського бюджету на 2018 рік передбачити кошти:  на ремонт фасадів та цоколю будинків №№49,51 по вул. Михайла Грушевського; №№55,57 по вул. Михайла Лінника; №33 по вул. Дмитрівській;  на ремонт дороги від перехрестя вул.Ігоря Сікорського та Новоселів до вул. Коцюбинського;  виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт вимощення житлових будинків Чайковського мікрорайону;  а також провести огляд вентиляційних каналів будинку №7 по вул. Трудовій;  зробити водовідведення від будинків №№29,31,33 по вул.Дмитрвській зі сторони вул.Михайла Грушевського на перехресті вул.Дмитрівської, шляхом встановлення дорожніх бордюрів, відновлення водовідведення вздовж автомобільної дороги на село Дмитрівку | №1119 від 20.10.17 | Гребенюк С.А. | 10.11.17 | Виконано частково |
| **150** | Тесленко А.В. | Щодо повернення рейсів по маршруту №4 та №4-А (о 6.00 год. та о 6.15 год.). | №1120 від 20.10.17 | Кузіна І.П. | 10.11.17 | Відповідь від 10.11.17 №01-16/358/1. 07.08.2018 року повторно було направлено лист ПП "Орбіта" стосовно поновлення ранкового рейсу по маршруту №4 «Готель-Водолікарня». Від перевізника отримана відповідь, що дане питання переглядається.. |
| **151** | Рубан О.Л. | Щодо виділення при формуванні міського бюджету на 2018 рік коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на асфальтування вулиць Миру, Черняховського, Кульчицького, Харківської, Чкалова. | №1121 від 20.10.17 | Гребенюк С.А. | 10.11.17 | Не виконано, враховуючи обмежені фінансові можливості міського бюджету та реалізацію ПКД які біли виготовленні протягом 2017 року. При формуванні бюджету на 2019 рік буде розглянута можливість виділення коштів на виготовлення ПКД |
| **152** | Тишкевич Н.М. | Щодо виділення коштів з міського бюджету учаснику АТО Олександру Осіпову для обстеження та лікування | №1122 від 20.10.17 | Лихота Г.В.  Волошина А.М. | 10.11. 17 | Зняти з контролю. |
| **153** | Тітарєв О.Б. | Щодо включення до бюджету 2018 року робіт по асфальтуванню вул.Федора Горбунова від вул.Михайла Грушевського до вул.Станційної. | №1163 від 17.11.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 06.12.17 | Відповідь від 28.1.17 №01-26/377/3. Не виконано |
| **154** | Тітарєв О.Б. | Щодо ремонту частини дорожнього покриття біля буд.№29 по вул.Переможців; обстеження буд. №29 по вул.Федора Горбунова (асфальтування прибудинкової території, капітальний ремонт вимощення даного будинку). | №1164 від 17.11.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 06.12.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **155** | Тітарєв О.Б. | Щодо можливості придбання для Знам’янського центру дитячої та юнацької творчості проектору та екрану | №1165 від 17.11.17 | Грекова Л.А. | 06.12.17 | Відповідно до рішення Знам’янської міської ради від 22.12.2017 року №1259 «Про міський бюджет на 2018 рік» в кошторисі Центру дитячої та юнацької творчості заплановані видатки на придбання проектору та екрану в сумі 50,0 тис. грн. Кошти заплановані на грудень 2018 року. |
| **156** | Філіпова С.М. | Щодо вирішення питання водовідведення біля будинку №20 по вул. Михайла Грущевського. | №1166 від 17.11.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 06.12.17 | Виконано частково, проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття між житловими будинками №№ 20 та 18 по вул. Михайла Грушевського. |
| **157** | Філіпова С.М. | Щодо впорядкування прибудинкової території (асфальтування) будинку №16 по вул.Михайла Грушевського. | №1167 від 17.11.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 06.12.17 | Виконано частково |
| **158** | Каратєєв С.В. | Щодо встановлення зупинок на південній стороні міста (вул.Олени Теліги, Соборній, Комарова, Героїв Чорнобиля). | №1168 від 17.11.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 06.12.17 | Виконано частково (по вул. Комарова, вул. Свободи – у 2017 році, питання виділення коштів на встановлення автобусних зупинок винесено на розгляд сесіі Знам’янської міської ради) |
| **159** | Тесленко Н.О. | Щодо облаштування автобусної зупинки по вулиці Дмитра Яворницького до 01.12.2017 року (у т.ч. обшити зупинку). | №1169 від 17.11.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 06.12.17 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **160** | Бойко С.В. | Щодо включення до бюджету 2018 року робіт по асфальтуванню центральної алеї скверу біля спецшколи-інтернату за адресою вул.Віктора Голого,89 та виконання робіт з водовідведення талих вод даного скверу | №1201 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Відповідь від 16.01.18 №01-26/12/3 - у зв’язку з відсутністю на сьогоднішній день твердого покриття на пішохідних доріжках в зеленій зоні біля Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів, його влаштування та влаштування системи водовідведення можливе лише в межах капітального ремонту. Управлінням МА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію фінансовому управлінню щодо виділення коштів на виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт пішохідних доріжок в зеленій зоні по вул. Віктора Голого (біля Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів в и.Знам’янка Кіровоградської області» яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. Не виконано |
| **161** | Бойко С.В. | Щодо включення до бюджету 2018 року робіт по асфальтуванню дороги по провулку Некрасова від будинку №3 до вул.Олександрійської | №1202 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Відповідь від 16.01.18 №01-26/16/3 - управлінням МА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію фінансовому управлінню щодо поточного ремонту автомобільної дороги по пров. Некрасова ( від вул. Маяковського до вул. Олександрійської) яка в разі погодження буде внесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. Не виконано |
| **162** | Тишкевич Н.М. | Щодо грейдерування вулиць Шевченка, Кримської та Героїв Крут | №1203 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Відповідь від 16.01.18 №01-26/15/3 – управління МА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію фінансовому управлінню щодо виправлення профілю основ (грейдерування) вул. Шевченка, вул. Кримської, вул. Героїв Крут яка в разі погодження буде внесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. Виконано частково |
| **163** | Луц О.І. | Щодо ремонту покрівлі та під’їздів буд.№18 по вул. Михайла Грушевського, а також передбачити кошти на 2018 рік для ремонту фундаменту та системи каналізації даного будинку | №1204 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Відповідь від 26.12.17 №01-26/387/3. Не виконано |
| **164** | Луц О.І. | Щодо проведення ремонтних робіт будинку №9 по вул. Гагаріна (покрівля, фундамент) | №1205 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | УМА та ЖКГ направлено лист до фінансового управління міськвиконкому від 20.08.2018року №293-02-16 щодо виділення коштів на капітальний ремонт цоколя житлового будинку №9 по вул. Гагаріна. Дане питання буде розглянуто на черговому засідання Знам’янської міської ради. |
| **165** | Луц О.І. | Щодо включення до бюджету 2018 року виготовлення ПКД по ремонту дорожнього покриття вул. Матросова (від вул. Станційної до ринку) | №1206 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Не виконано, враховуючи обмежені фінансові можливості міського бюджету та реалізацію ПКД які біли виготовленні протягом 2017 року. При формуванні бюджету на 2019 рік буде розглянута можливість виділення коштів на виготовлення коригування ПКД. |
| **166** | Рубан О.Л. | Щодо ремонту дорожнього покриття вулиці Галочкіна. Не задовільна якість виконання робіт по встановленню автобусної зупинки. Надати інформацію куди витрачені кошти. Вжити заходів по усуненню недоліків виконання робіт найближчим часом. | №1207 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Виконано частково |
| **167** | Пастух К.К. | Щодо включення до бюджету 2018 року виготовлення ПКД та виконання робіт тротуару між будинками №8,18,20 по вул.Привокзальній; буд.№19 по вул.Енергетиків та буд.№122 по вул.Віктора Голого. | №1208 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Відповідь від 16.01.18 №01-26/17/3 - управлінням МА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію фінансовому управлінню щодо виготовлення ПКД «Капітальний ремонт пішохідної доріжки в житловому масиві вул. Привокзальна№№8,18,20, вул. Віктора Голого №122 та вул. Енергетиків 319, в м.Знам’янка кіровоградської області», яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. Не виконано |
| **168** | Данаієнко Н.М. | Щодо облаштування алеї (доріжка вздовж кафе «Олімп» та на вихід з парку в бік вул.Станційної). | №1209 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Не виконано,. При формуванні бюджету на 2019 рік буде розглянута можливість виділення коштів на проведення ремонту пішохідних доріжок в міському парку відпочинку. |
| **169** | Тесленко А.В. | Щодо надання розробки управління МА та ЖКГ на 2018 рік планів-графіків грейдерування вулиць міста; асфальтування вулиць міста. Дані графіки висвітлити на сайті міської ради. | №1210 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Не виконано. Роботи з гредерування проводились згідно затвердженого міського бюджету та враховуючі погодні умови. Всі роботи погоджувались з головами квартальних комітетів. |
| **170** | Філіпова С.М. | Щодо облаштування тротуару біля буд.№12 по вул.Михайла Грушевського та тротуару від відділення «ПриватБанк» по вул.Трудовій,13-А | №1211 від 15.12.17 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 03.01.18 | Відповідь від 16.01.18 №01-26/13/3 – у зв’язку з відсутністю на сьогоднішній день твердого покриття на чистині тротуару по вул. Героїв Крут ( від вул. Трудова до просп.. Шкільного) його влаштування можливе лише в межах капітального ремонту. Управлінням МА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію фінансовому управлінню щодо виділення коштів на виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Крут (від просп.. Шкільного до вул. Трудова) в м.Знам’янка Кіровоградської області» та поточний ремонт тротуару по вул. Михайла Грушевського ( біля багатоповерхового житлового будинку №12) яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. Не виконано |
| **171** | Майборода Ю.Г. | Щодо передбачення коштів з міського бюджету 2018 року для фінансування робіт по встановленню систем організованого водовідведення з даху житлового будинку №104 по вул. Калиновій | №1261 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М | 07.02.18 | Відповідь від 02.02.18 №01-26/41/3 – 30.01.18 відбулося комісійне обстеження житлового будинку №104 по вул. Калиновій. В ході комісії встановлено, що улаштування організованого водовідведення у будинку на сьогоднішній день технічно не можливо. Для облаштування системи організованого водовідведення стічних вод з покрівлі будинку, необхідно змінити конструктивне рішення всієї покрівлі, замовивши ПКД на її реконструкцію. УМА та ЖКГ підготовлено пропозицію фінансовому управлінню. Не виконано |
| **172** | Майборода Ю.Г. | Щодо не надання відповіді на депутатське звернення стосовно перенесення сміттєвого майданчика від зеленої зони біля Знам’янської дитячої музичної школи ім. А.В.Лисенка та благоустрою території між будинками №15 та №9 по вулиці Привокзальній | №1262 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 07.02.18 | Відповідь від 25.01.18 №01-26/27/3 – затримка відповіді на звернення мала місце через необхідність узгодження переліку заходів, необхідних для винесення на затвердження виконавчим комітетом. На момент надання відповіді депутату надіслано один примірник акту обстеження та узгодження заходи по вирішенню вказаних проблем, пов’язаних з перенесенням сміттєвих майданчиків та благоустроєм земельної ділянки, розташованої між житловими будинками №9 та №15 по вул. Привокзальній. Проект рішення виконавчого комітету по даних питаннях оприлюднений на офіційному сайті Знам’янської міської ради і у встановлений законом термін буде розглянутий на засіданні виконавчого комітету. Остаточну відповідь буде надано після прийняття рішення виконавчого комітету. |
| **173** | Антоненко О.С. | Щодо встановлення огорожі біля стічної канави по вул.Осадчого (по маршруту руху автобуса №5) | №1263 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 07.02.18 | Встановлення огорожі біля стічної канави по вул. Осадчого (по маршруту руху автобуса №5) заплановано виконати в IV кварталі поточного року. |
| **174** | Мороз А.І. | Щодо виготовлення ПКД «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дорожнього полотна провулків Транспортний, Абрикосовий, ІІ Парковий, Назарова, Надії» та опрацювання під час її виготовлення та експертизи питань:водовідведення талих вод;водовідведення зливових вод;облаштування пішохідних тротуарів. Внести дані об’єкти (провулки Транспортний, Абрикосовий, ІІ Парковий, Назарова, Надії) до Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у місті Знам’янка на 2018 рік. | №1264 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 07.02.18 | Відповідь від 02.02.18 №01-26/37/3 – у 2017 році управлінням МА та ЖКГ виготовлено ПКД на капітальний ремонт пров. Назарова (від вул. Шмідта до вул. 8 Березня) та пров. ІІ Паркового (від вул. Шмідта до вул. свободи). До того ж, планом заходів на 2018 рік передбачено проведення поточного ремонту пров. ІІ Паркового (від вул. Осадчого до вул. Комарова). У свою чергу управлінням МА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію до фінансового управління щодо виділення коштів на виготовлення ПКД на капітальний ремонт автомобільної дороги по пров. Транспортному, пров. Абрикосовому та пров. Надії, яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. Не виконано |
| **175** | Мороз А.І. | Щодо виготовлення ПКД «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дорожнього полотна вулиць Абрикосова, Осадчого, Чумацький Шлях, ІІІ Робоча, Пушкіна, Селянська, Гоголя, Чкалова, Осіпенко, Харківська, Галочкіна» та опрацювання під час її виготовлення та експертизи питань: водовідведення талих вод;  водовідведення зливових вод; облаштування пішохідних доріжок.  Внести дані об’єкти (вулиці Абрикосова, Осадчого, Чумацький Шлях, ІІІ Робоча, Пушкіна, Селянська, Гоголя, Чкалова, Осіпенко, Харківська, Галочкіна) до Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у місті Знам’янка на 2018 рік. | №1265 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 07.02.18 | Відповідь від 02.02.18 №01-26/35/3 – управлінням підготовлено пропозицію до фінансового управління щодо виділення коштів на виготовлення ПКД на капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Абрикосова, вул. Осадчого, вул. чумацький Шлях (від вул. 6 Робоча до вул. осадчого), вул. 3 Робоча, вул. Пушкіна, вул. Селянська (від вул. Дмитра Яворницького до вул. Південна та відвул. Олени Теліги до вул. Вокзальної), вул. Гоголя, вул. Чкалова, вул. Осіпенка, вул. Харківська та вул. Галочкіна (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Набережна), яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії міської ради. Не виконано |
| **176** | Мороз А.І. | Щодо виготовлення ПКД «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дворової та прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку №66 по вулиці Свободи» та опрацювання під час її виготовлення та експертизи питань: водовідведення талих вод; водовідведення зливових вод. Внести дані об’єкти (дворова та прибудинкова територія багатоповерхового житлового будинку №66 по вулиці Свободи в м. Знам’янка Кіровоградської області) до Програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам’янка на 2018 рік. | №1266 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 07.02.18 | Відповідь від 02.02.18 №01-26/35/3 – управлінням МА та ЖКГ підготовлено пропозицію до фінансового управління щодо виділення коштів на виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку №66 по вул. свободи», яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. Не виконано |
| **177** | Мороз А.І. | Щодо надання інформації стосовно колишніх котелень, які розташовані в межах дворової та прибудинкової території будинку №66 по вул.Свободи (зазначити власника об’єктів, управителя і розпорядника об’єктів, власника земельної ділянки на якому розміщені об’єкти; вид земель на якій розміщені вищезазначені об’єкти). | №1267 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М | 07.02.18. | Виконано **Зняти з контролю** |
| **178** | Мороз А.І. | Щодо надання інформації стосовно земельної ділянки Знам’янської рибоводномеліоративної станції, як об’єкту водного фонду міста Знам’янка (зазначити власника землі Знам’янської рибоводномеліоративної станції; хто управляє і розпоряджається землями Знам’янської рибоводномеліоративної станції; належність ставків №№1-8; хто управляє і розпоряджається зазначеними ставками). | №1268 від 19.01.18 | Грицюк А.А. | 07.02.18 | Відповідь від 25.01.18 №01-26/28/3 – на всі земельні ділянки під водними об’єктами на території Знам’янської міської ради виготовлено правовстановчі документи на право власності Знам’янської міської ради. Під 6 ставками земельна ділянка площею 19,3458 га надана в оренду ПрАТ «Акватек», заключено договір оренди земельної ділянки №351060004000215 від 25.12.2012 року. Річна сума орендної плати в 2018 році складає 147781,25 грн. Земельну ділянку площею 34,9839 га включено в перелік земельних ділянок для проведення аукціону з продажу права оренди. При наявності бажаючих отримати дану земельну ділянку в оренду, буде оголошено проведення аукціону. |
| **179** | Тесленко А.В. | Щодо включення у план робіт на 2018 рік придбання дитячих та спортивних майданчиків з встановленням їх на тих округах, де не було встановлено у 2017 році. | №1269 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 07.02.18 | Відповідь від 02.02.18 №01-26/38/3 – управлінням МА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію до фінансового управління щодо виділення коштів на придбання та встановлення елементів дитячих та спортивних майданчиків, яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії міської ради. Не виконано |
| **180** | Тесленко А.В. | Про надання інформації видів робіт, що заплановано виконати у 2018 році по ІІ корпусу ДНЗ №7 (Центр боротьби та велоспорту), а також виділення коштів на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту цього Центру та їх фінансування за рахунок вільного залишку. | №1270 від 19.01.18 | Грекова Л.А. | 07.02.18 | Виготовлено ПКД, та зареестровано на платформі ДФРР. Загальна вартість робіт складає 7997,199 тис. грн.. |
| **181** | Тесленко А.В. | Щодо включення в план робіт на 2018 рік за рахунок вільного залишку фінансування облаштування освітлення та пішохідної доріжки через південну зону відпочинку ім. Т.Г.Шевченка. | №1271 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 07.02.18 | Не виконано (питання виділення коштів на розроблення ПКД на капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Олени Теліги (зелена зона) винесено на розгляд сесії Знам’янської міської ради |
| **182** | Тесленко А.В. | Щодо включення в перелік робіт на 2018 рік за рахунок вільного залишку, фінансування будівництва площі Героїв Майдану. | №1272 від 19.01.18 | Гребенюк С.А.  Нікітін М.М. | 07.02.18 | Відповідь від 02.02.18 №01-26/40/3 – управлінням МА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію до фінансового управління щодо виділення коштів на реконструкції площі Героїв Майдану, яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії міської ради. Не виконано |
| **183** | Бойчук О.І. | Щодо відновлення руху міського автобуса в ранковий, обідній та вечірній час до с. Водяно. | №1273 від 19.01.18 | Кузіна І.П. | 07.02.18 | 07.08.2018 року повторно було направлено лист ПП "Орбіта" стосовно запровадження в обідній та вечірній час додаткових рейсів до с.Водяного. Від перевізника отримана відповідь, що запровадження додаткових рейсів до села Водяного є економічно недоцільним у зв'язку з практично повною відсутністю пасажиропотоку. |
| **184** | Терновий М.М. | Щодо захисту майна та здоров’я гр.. Моторіної В.В. | №1306 від 16.02.18 | Прохніцький І.В. | 07.03.18 | Відповідь від 06.03.18 №2535/115/18 – ознак кримінального чи адміністративного правопорушення не встановлено. |
| **185** | Тишкевич Н.М. | Щодо виділення коштів на облаштування флагштоків та встановлення їх до 10 квітня (поминальних днів) | №1307 від 16.02.18 | Лихота Г.В.  Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради буде підготовлено пропозицію в вересні поточного року до фінансового управління Знам’янського міськвиконкому щодо виділення коштів для встановлення флагштоківна кладовищах міста біля могил загиблих під час антитерористичної операції на сході України, яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. |
| **186** | Антоненко О.С. | Щодо виконання робіт по капітальному ремонту схилів доріг вулиць 8 Березня, Свободи, Комарова | №1308 від 16.02.18 | Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Виконано частково (вул. Свободи, вул. Комарова – заплановано розпочати в серпні 2018 року (оголошення оприлюднене в системі «Прозорро», вул. 8 Березня – винесене питання щодо виділення коштів на реалізацію проекту на сесію Знам’янської міської ради |
| **187** | Бойко С.В. | Щодо облаштування концертного майданчика у парку відпочинку біля СРК «Олімп» для належного проведення заходів | №1309 від 16.02.18 | Гребенюк С.А.  Загородня В.Г. | 07.03.18 | Не виконано. |
| **188** | Філіпова С.М. | Щодо звернення до Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області | №1310 від 16.02.18 | Прохніцький І.В. | 07.03.18 | Відповідь від 05.03.18 №2510/115-18 – проведено перевірку, ознак кримінального чи адміністративного правопорушення не встановлено тому складено відповідний висновок. |
| **189** | Каратєєв С.В. | Щодо ремонту шляхопроводу по вулиці В.Чорновола | №1311 від 16.02.18 | Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Відповідь від 12.06.18 №01-26/130/3 – у травні 2018 року проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. В’ячеслава Чорновола ( від вул. Калинова до вул. Київська). КП «Знам’янський ККП» проведено роботи з виправлення профілю основ (грейдерування) частини ( без асфальтобетонного покриття) вулиці В’ячеслава Чорновола. Ділянка дороги вул. В’ячеслава Чорновола ( від вул. Калинова до вул. Соборна) знаходиться на балансі ПАТ «Укрзалізниця». УМА та ЖКГ неодноразово направлялися листи до керівництва та її структурних підрозділів щодо проведення ремонтних робіт на частині дороги по вул. В’ячеслава Чорновола ( від вул. Калинова до вул. Соборна). **Зняти з контролю** |
| **190** | Кондратьєв Р.С. | Щодо відновлення освітлення вулиць Соборна, Ярослава Мудрого, Дмитра Єфремова, Дніпровської | №1312 від 16.02.18 | Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Виконано **Зняти з контролю** |
| **191** | Тесленко Н.О. (усний) | Щодо встановлення у 2018 році зупинку біля Знам’янського ПТУ №12 по вул. Олени Теліги | №1313 від 16.02.18 | Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Не виконано (питання виділення коштів на встановлення автобусних зупинок винесено на розгляд сесіі Знам’янської міської ради) |
| **192** | Тесленко Н.О. (усний) | Щодо організації прибирання дитячої площадки біля кінотеатру «Україна» (на період весняно-літній, 2 рази на тиждень) | №1314 від 16.02.18 | Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Відповідь від 26.02.18 №01-26/49/3 – начальником управління МА та ЖКГ надано письмове доручення майстру з благоустрою забезпечити щоденне прибирання території дитячого майданчика та прилеглої території силами працівників з благоустрою для підтримки належного санітарного стану. |
| **193** | Пастух К.К. (усний) | Щодо облаштування або перенесення сміттєвого майданчика по вул. В.Голого,122 | №1315 від 16.02.18 | Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Відповідь від 26.02.18 №01-26/49/3. Додаткова відповідь від 10.04.18 №01-26/84/3 – проведено комісійне обстеження. Депутату надано акт обстеження від 04.04.18 року. |
| **194** | Пастух К.К.(усний) | Щодо стихійної торгівлі на Привокзальному масиві та приведення прибудинкової території біля буд. №2 по вул. Привокзальній до належного санітарного стану | №1316 від 16.02.18 | Кузіна І.П.  Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Відповідь від 06.03.18 №01-26/36/3 – надана інформація щодо роботи з припинення діяльності стихійних ринків та інших несанкціонованих місць торгівлі у місті. **Зняти з контролю** |
| **195** | Тесленко А.В.(усний) | Щодо вирішення питання каналізації буд. №52 по вулиці Українській | №1317 від 16.02.18 | Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Відповідь від 05.04.18 №01-26/80/3 – УМА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію до фінансового управління щодо виділення коштів на виготовлення ПКД «Будівництво споруди для збору стічних вод від житлового будинку №52-А по вул. Українській в м.Знам’янка Кіровоградської області», яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради.  Питання щодо виділення коштів на виготовлення ПКД «Будівництво споруди для збору стічних вод від житлового будинку №52-А по вул. Українській в м.Знам’янка Кіровоградської області» буде включено до орієнтовного переліку об’єктів житлового фонду, на яких у 2019 році доцільно провести ремонтні роботи. Перелік буде сформований УМА та ЖКГ Знам’янської міської ради в межах фактичних призначень коштів, визначених рішенням міської ради про міський бюджет на 2019 рік. |
| **196** | Тесленко А.В. (усний) | Щодо включення у графік робіт на 2018 рік заміну щитової ДНЗ №2 та встановлення відливів | №1318 від 16.02.18 | Грекова Л.А. | 07.03.18 | Відповідь від 01.03.18 №01-20/422 – у бюджеті на 2018 рік по даному закладу передбачено кошти на капітальний ремонт заміна асфальтного покриття та капітальний ремонт утеплення фасаду ДНЗ №2 «Теремок» на загальну суму 450,0 тис. грн.. У разі економії коштів відділом освіти буде обов’язково вжито заходів щодо включення капітального ремонту електрощитових та встановлення відливів у план робіт на 2018 рік. |
| **197** | Микуляк І.В. (усний) | Щодо внесення змін до Положення про спів фінансування ОСББ, а саме: збільшити суму на виконання робіт | №1319 від 16.02.18 | Гребенюк С.А. | 07.03.18 | Відповідь від 06.03.18 №01-26/51/3 – враховуючи кількість поданих заявок – 7, на момент розгляду звернення, на загальну суму більше 1 млн. грн.., виконавчий комітет вважає недоцільним внесення змін до Положення в частині збільшення частки фінансування з міського бюджету з 200,00 тис. грн.. до 1500,00 тис.грн., так як ОСББ будуть не в змозі заплатити 10%. **Зняти з контролю** |
| **198** | Майборода Ю.Г. | Щодо роботи постійної комісії Знам’янського міськвиконкому | №1377 від 30.03.18 | Загородня В.Г.  Зіньковська І.В. | 18.04.18 | Відповідь від 18.04.18 №01-26/86/1 – надано інформацію щодо роботи постійної комісії сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації протягом 2016-І кварталу 2018 р.р. та роз’яснення щодо норм чинного законодавства в частині прийняття, звільнення на роботу посадових осіб місцевого самоврядування, притягнення їх до відповідальності тощо. **Зняти з контролю** |
| **199** | Майборода Ю.Г. | Щодо несанкціонованого втручання в публікації на офіційному сайті Знам’янської міської ради | №1378 від 30.03.18 | Загородня В.Г.  Зіньковська І.В. | 18.04.18 | Відповідь від 18.04.18 №01-26/86/1 - надано інформацію щодо роботи постійної комісії сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації протягом 2016-І кварталу 2018 р.р. та роз’яснення щодо норм чинного законодавства в частині прийняття, звільнення на роботу посадових осіб місцевого самоврядування, притягнення їх до відповідальності тощо. **Зняти з контролю** |
| **200** | Микуляк І.В. | Щодо вжиття заходів стосовно тріщини будівлі НВК ЗШ №3 та приміщення 295колишнього басейну біля ЗШ №3 | №1379 від 30.03.18 | Загородня В.Г.  Грекова Л.А. | 18.04.18 | Відповідь від 16.04.18 №01-20/692 – відповідно до експертного висновку про технічний стан будівельних конструкцій та інженерних мереж будівлі учбового корпусу НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» ( по вул. В’ячеслава Чорновола,2) наданого ТОВ «Інститут «Міськбудпроект», технічний стан будівлі кваліфікується як – задовільний.Залишки басейну розібрано власними силами працівників закладу. **Зняти з контролю** |
| **201** | Пастух К.К. | Щодо ремонту асфальтного покриття прибудинкової території буд. №18 по вул. Привокзальній; унеможливлення безперешкодного проїзду через подвір’я автомобільного транспорту | №1380 від 30.03.18 | Гребенюк С.А. | 18.04.18 | Відповідь від 12.06.18 №01-26/126/3 – в травні 2018року проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку №18 по вул. Привокзальній. КП «Знам’янський ККП» в квітні 2018 року виконані роботи з встановлення металевої огорожі на прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку №18 по вул. Привокзальній для уникнення скрізного проїзду автотранспорту. Виконано. **Зняти з контролю** |
| **202** | Пастух К.К. | Щодо ремонту асфальтного покриття біля сміттєвого майданчика біля буд. №10 по вул. Привокзальній | №1381 від 30.03.18 | Гребенюк С.А. | 18.04.18 | Відповідь від 12.06.18 №01-26/127/3 – УМА та ЖКГ буде підготовлено пропозицію до фінансового управління щодо виділення коштів на проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття сміттєвого майданчика біля багатоповерхового житлового будинку №10 по вул. Привокзальній, яка в разі погодження буде винесена на розгляд постійної комісії та сесії Знам’янської міської ради. **Не виконано** |