ПРОЄКТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Знам’янської міської ради

Кропивницького району Кіровоградської області VIII скликання

«Про  хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2019-2022 роки за 2020 рік та затвердження Програми енергоефективності Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»

- Характеристика стану речей в галузі, що врегульовує це рішення: Проблема енергоефективності є надзвичайно актуальною для Знам’янської міської територіальної громади через значний обсяг споживання енергоносіїв та постійним їх подорожчанням.

- Потреба і мета прийняття рішення: Основною проблемою у сфері енергозбереження є значні витрати бюджетних коштів та коштів населення на оплату енергоносіїв.

- Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: Скорочення видатків бюджетних коштів, економія всіх видів енергоресурсів.

- Механізм виконання рішення: реалізація Програми здійснюється у межах фінансування галузей з місцевого бюджету.

- Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом  рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує.

- Дата оприлюднення проєкту рішення та назва, електронного надання, або іншого місця оприлюднення:

- Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проєкту рішення: управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (начальник Микола НІКІТІН).

- Дата отримання проєкту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»:

ПРОЄКТ

Знам’янська міська рада

Кропивницького району Кіровоградської області

___ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від   ___ 2021 року 								№

м. Знам'янка

Про хід виконання Програми енергоефективності

м. Знам’янка на 2019-2022 роки за 2020 рік та

затвердження  Програми енергоефективності

Знам’янської міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Миколи НІКІТІНА про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2019-2022 роки за 2020 рік, затвердженої рішенням Знам’янської міської ради від 4 листопада 2019 року №2209, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Знам’янська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Миколи НІКІТІНА про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2019-2022 роки за 2020 рік взяти до відома (додається).

- Затвердити Програму енергоефективності Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додається).

- Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олега ГРЕБЕНЮКА та управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради  (нач. Микола НІКІТІН).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олега ГРЕБЕНЮКА.

Знам’янський міський голова                                                         Володимир СОКИРКО

Микола НІКІТІН

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка

на 2019-2022 роки за 2020 рік

| № з/п | Назва заходу/проекту | Відповідальний за виконання | Джерело фінансування | Рік виконання та вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Об’єкти |  | житлово-комунального господарства |  |  |
| 1. | Обстеження електричних систем житлових будинків їх відповідність вимогам нормативно-правових актів | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Не потребує | 2020 р. 8 шт. |
| ІІ. Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Олени Теліги (зелена зона парк Шевченка до вул. Миру) в місті Знам’янка Кіровоградської області | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 2020 р. 93,190 |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради від   №

ПРОГРАМА

енергоефективності Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

І. Загальні положення

Програма енергоефективності Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки розроблена відповідно до:

- Закону України «Про енергозбереження»;

- постанови КМУ від 01.03.2010 р. №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010- 2021роки» (зі змінами та доповненнями);

- постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами та доповненнями);

- Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

Проблема високого рівня енергоспоживання та необхідність підвищення енергоефективності для всіх міст України. Питання раціонального та ефективного використання енегоргоресурсів набуває все більшої актуальності, оскільки розглядається як один із основних елементів загальної енергетичної політики держави.

Зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів як установами та організаціями міста, так і власниками житлових приміщень.

Метою програми є:

- раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Опалювальна площа будівель, які знаходяться в комунальній власності Знам’янської міської територіальної громади становить близько 70 000 м кв.

| Назва ресурсу | 2018 рік |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м куб. | грн. | м куб. | грн. | м куб. | грн. |
| Водопостачання, м куб. | 30003,00 | 686027,00 | 24437,00 | 62261,00 | 19202,95 | 660157,89 |
| водовідведення | 27348,00 |  | 21788,00 |  | 14828,21 |  |
| Електроенергія, кВт | 1492876,00 | 3981616,00 | 1405035,00 | 4171252,00 | 1174586,82 | 3412450,09 |
| Природний газ | 548242,00 | 6962700,00 | 771281,00 | 8006645,00 | 539164,95 | 4664643,80 |
| Всього: | - | 11630343,00 | - | 12804158,00 |  | 8737251,78 |

Спожито енергоносіїв бюджетними установами м. Знам’янка

протягом 2018-2020 років

ІІ. Визначення основних проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Енергоефективність є одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету Знам’янської  міської ради щодо ефективного втілення в життя державної політики енергоефективності.

Для Знам’янської міської територіальної громади, як і для багатьох громад і міст України, характерним є значна енерговитратність комунальної, бюджетної сфер та житлового фонду.

ІІІ. Мета програми

Метою програми є скорочення видатків бюджетних коштів, економія всіх видів енергоресурсів, покращення умов праці, проживання та відпочинку мешканців Знам’янської міської територіальної громади. Реалізація державної та регіональної політики в сфері енергоефективності.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, джерела фінансування і строки виконання програми

Програма передбачає реалізацію протягом 2021-2025 років  заходів, які направлені на підвищення енергоефективності в громаді, поліпшити якість впроваджених заходів, стимулювати населення міста до впровадження енергозберігаючих заходів та альтернативного енергозабезпечення у житлових будинках;

Кінцева мета політики з енергоефективності – зменшення споживання енергоносіїв та, як наслідок, скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла та об’єктів соціальної інфраструктури.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів бюджету Знам’янської міської територіальної громади.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються під час формування бюджету Знам’янської міської територіальної громади.

Строк виконання Програми – 2021-2025 роки.

V. Напрями діяльності та заходи програми

Досягнення поставленої мети можливе за рахунок таких заходів:

- заміна енергомісткого обладнання в комунальній сфері на енергоефективне;

- зменшення споживання енергоносіїв.

Орієнтовний перелік заходів щодо виконання Програми енергоефективності Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки викладено у розділі VII.

VI. Очікуванні результати виконання програми

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити громадську активність населення громади у проведенні енергоефективних заходів;

- скоротити витрати на енергоносії як населенням, так і бюджетними закладами.

VII. Орієнтовний перелік заходів та проектів щодо виконання Програми

енергоефективності Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| № з/п | Назва заходу/ проекту | Відповідальний за виконання | Термін реалізації | Джерело фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Проведення енергетичних аудитів об’єктів комунальної власності | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | виявлення джерел нераціональних енерговитрат |
|  | Залучення інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження | відділ інфраструктури та інвестиційного розвитку виконавчого комітету | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | збільшення можливостей міського бюджету |
|  | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт діючих котелень | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | заощадження бюджетних коштів на енергоносії |
|  | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт інженерних мереж і систем енергопостачання та водопостачання | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади, ОКВП «Дніпро-Кіровоград» | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | заощадження бюджетних коштів на енергоносії |
|  | Проведення виставок, форумів, семінарів, навчань, круглих столів, конкурсів, презентацій новітніх технологій, винаходів, розробок та ін. |  | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | популяризація та мотивація ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів серед населення, підприємств та організацій усіх форм власності |
|  | Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | сприяння зменшенню споживання енергоресурсів |
|  | Проведення термомодернізації будівель бюджетної сфери | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | сприяння зменшенню споживання енергоресурсів |
|  | Придбання, встановлення заміна ламп на енергозберігаючі | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | заощадження бюджетних коштів на енергоносії |
|  | Заміна вікон на енергозберігаючі | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | забезпечення належного температурного режиму у приміщеннях при одночасному зменшенні витрат бюджетних коштів на їх теплозабезпечення |
|  | Утепелення зовнішніх стін з виконанням оздоблювальних робіт | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021-2025 роки | Всі джерела, не заборонені чинним законодавством | заощадження бюджетних коштів на енергоносії |