Додаток

до рішення Новоукраїнської

міської ради восьмого скликання

12 серпня 2025 року № 2054

# ПРОГРАМА

# покращення умов доступності до санітарно-гігієнічних приміщень

# у комунальних закладах територіальної громади для маломобільних груп людей,

# у тому числі дітей з інвалідністю

(далі – Програма)

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| Основні параметри | Зміст |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Назва Програми | Програма покращення умов доступності до санітарно-гігієнічних приміщень у комунальних закладах територіальної громади для маломобільних груп людей, у тому числі дітей з інвалідністю |
| Ініціатор розроблення Програми | виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |
| Правове обґрунтування Програми | Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність» та інших нормативно-правових актів. Програма враховує положення Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, зокрема статті 9 і 28 щодо забезпечення доступності. Основою для формування Програми є Указ Президента України № 119/2021 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору» та Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, використано План заходів на 2023–2024 роки з реалізації цієї Стратегії. Вимоги до облаштування санітарних приміщень визначені ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» |
| Розробник Програми | виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради |
| Відповідальний виконавець Програми | фінансове управління Новоукраїнської міської ради |
| Учасники Програми | фінансове управління Новоукраїнської міської ради, виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради, відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, комунальна установа "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області", управління соціального захисту та охорони здоров’я Новоукраїнської міської ради; представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою) |
| Термін реалізації Програми | серпень – грудень 2025 року |
| Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет, грантові програми ЮНІСЕФ в межах ініціатив із впровадження безбар’єрного середовища для дітей, інші не заборонені законодавством джерела |

Продовження таблиці

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2025 році, становить 2 261 754 грн. Джерелами фінансування є кошти місцевого бюджету, грантові програми ЮНІСЕФ в межах ініціатив із впровадження безбар’єрного середовища для дітей а також інші джерела, не заборонені законодавством (субвенції, гранти, благодійна допомога). Фактичні суми фінансування визначатимуться виходячи з потреб конкретних закладів, обсягів запланованих робіт та технічних рішень. Розподіл коштів здійснюється на підставі технічної документації та рішень уповноважених органів. Контроль за цільовим використанням коштів покладається на виконавчий комітет та відповідальних розпорядників |
| Головна мета Програми | Створити в ключових комунальних установах громади безбар’єрне, гідне та інклюзивне середовище, забезпечивши доступні санітарно-гігієнічні умови для дітей з інвалідністю, а також для всіх маломобільних відвідувачів |

Програма є відкритою, що передбачає внесення до неї змін і доповнень, виходячи з реалій розвитку економіки громади, наявності фінансових та інших видів ресурсів.

## 2. Загальні положення

Ця Програма є частиною місцевої політики безбар’єрності, інклюзії та захисту прав дитини. Вона розроблена з метою створення комфортного, безпечного та рівного доступу до санітарно-гігієнічних приміщень у комунальних закладах громади для маломобільних груп населення – передусім для дітей з інвалідністю, які відвідують дитячі лікарні, школи та бібліотеки тощо.

Програма реалізується у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за рахунок місцевого бюджету.

## 3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Заклади освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та культури громади недостатньо пристосовані до потреб дітей з інвалідністю та інших маломобільних осіб. Особливо критичною є ситуація з недоступністю санвузлів, що створює бар’єри у повсякденному житті, обмежує право дитини на комфортне перебування в закладі та негативно впливає на її фізичний і психологічний стан.

Діти з інвалідністю, які потребують індивідуального підходу, часто не мають можливості самостійно скористатися санітарним приміщенням через відсутність відповідної інфраструктури – поручнів, достатнього простору для супроводу, спеціального обладнання, наявності табличок  шрифтом Брайля.

4. Мета Програми

Створити в ключових комунальних установах громади безбар’єрне, гідне та інклюзивне середовище, забезпечивши доступні санітарно-гігієнічні умови для дітей з інвалідністю, а також для всіх маломобільних відвідувачів.

Станом на 2024 рік понад 15% населення України мають ознаки обмеженої мобільності. У Новоукраїнській територіальній громаді наявні об’єкти соціальної інфраструктури, які або не мають адаптованих під потреби маломобільних груп населення санітарно-гігієнічних кімнат, або мають їх лише частково. Це створює бар’єри для доступу осіб з інвалідністю до послуг, що є порушенням законодавства, зокрема статей 3 і 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, а також принципів Національної стратегії безбар’єрності, що передбачає створення фізично доступного середовища для кожного.

У межах реалізації Програми враховуються актуальні статистичні показники щодо кількості дітей з інвалідністю, які є користувачами послуг у комунальних закладах громади:

| Галузь | Тип закладу / установа | Кількість осіб з інвалідністю / активність |
| --- | --- | --- |
| Освіта | Ліцей № 8 Новоукраїнської міської ради | 8 дітей з інвалідністю/ 349 дітей |
| Соціальний захист та охорона здоров’я | комунальна установа "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" | 82 дитини з інвалідністю в т.ч. 1 дитина на кріслі колісному, 24 дитини-сироти, 41 дитина позбавлена батьківського піклування, 160 дітей, які опинилися в СЖО, 286 осіб з інвалідністю в т.ч.2 особи на кріслі колісному |
| Культура | Міський Палац культури "Ювілейний" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області | У закладі займаються щоденно близько 100 дітей. Колективи і об'єднання закладу налічують 686 осіб. В спортивних секціях займаються 386 вихованців ДЮСШ, які проводять свої тренування в спортивних залах МПК/ під час заходів одночасно у закладі може бути близько 700 відвідувачів. |

## 5. Головні напрямки та завдання Програми

Основні напрямки Програми:

Інвентаризація та аудит комунальних закладів на предмет доступності санвузлів для дітей з інвалідністю.

Проєктування та облаштування універсальних санітарних кімнат відповідно до інклюзивних стандартів.

Навчання персоналу особливостям супроводу дітей з інвалідністю в інфраструктурі, що модернізується.

### Основні завдання Програми:

1.Облаштування у закладах освіти, культури та соціального захисту та охорони здоров’я Новоукраїнської міської ради санвузлів, адаптованих до потреб дітей з інвалідністю.

2.Встановлення спеціалізованих умивальників, поручнів, адаптованих дзеркал, кнопок виклику допомоги у разі необхідності.

3.Забезпечення мінімум одного санвузла на заклад, з урахуванням стандартів ДБН та принципів універсального дизайну.

4.Створення умов для супроводу дитини (батьками або асистентами, які її супроводжують) – розширені кабінки, окремі зони для гігієнічних процедур.

## 6. Очікувані результати від виконання Програми

1.Забезпечення комфортних умов для навчання, лікування та культурного розвитку дітей з інвалідністю.

2.Підвищення рівня довіри батьків до інклюзивного середовища у громаді.

3.Включення дітей з інвалідністю в освітнє та соціальне життя громади без бар’єрів.

4.Формування позитивного досвіду інклюзії серед інших дітей, виховання толерантності.

5.Створення прикладу для масштабування безбар’єрних рішень на рівні всієї громади.

## 7. Фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок:

1.коштів місцевого бюджету;

2.грантової підтримки ЮНІСЕФ в межах ініціатив із впровадження безбар’єрного середовища для дітей;

3.додаткових джерел, включно з благодійними фондами, конкурсами проєктів та ін.

Реалізація Програми розрахована до кінця 2025 року. Протягом її дії планується використати всього 2 261 754 грн, з них: 376959 грн – з міського бюджету; 1 884 795,00 грн – грантова програма ЮНІСЕФ в межах ініціатив із впровадження безбар’єрного середовища для дітей. Крім того, додаткові кошти планується  залучати  з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

## 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальну координацію реалізації Програми здійснює профільний заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради через відповідні відділи та управління, зокрема:

виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради;

відділ освіти  виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради;

відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради;

комунальна установа "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області";

управління соціального захисту та охорони здоров’я  Новоукраїнської міської ради;

фінансове управління Новоукраїнської міської ради;

Контроль за виконанням:

1.звітування керівників закладів за результатами впровадження;

2.моніторинг з боку представників ЮНІСЕФ;

3.регулярні перевірки спільно з батьківськими громадськими організаціями;

4.участь дітей з інвалідністю та їх батьків у зворотному зв’язку щодо якості змін.

9. Термін дії Програми, етапи реалізації

Виконання та реалізація Програми заплановано на серпень-жовтень 2025 року.

- Серпень 2025 року – проєктування та закупівлі;

- Вересень 2025 року – реалізація робіт;

- Жовтень-грудень 2025 року – завершення робіт та звітування.

10. Перелік комунальних закладів за етапами реалізації Програми (додається).

11. Завершальні положення

Успішна реалізація Програми є кроком до побудови інклюзивного суспільства, де кожен мешканець, незалежно від фізичних можливостей, матиме рівні умови для життя, розвитку і користування послугами.Програма може бути продовжена або скоригована відповідно до змін державної політики у сфері безбар’єрності та інклюзії.

Секретар міської ради	   Людмила ВИШНЕВЕЦЬКА

Додаток

до програми покращення умов доступності до санітарно-гігієнічних приміщень у комунальних закладах територіальної громади для маломобільних груп людей, у тому числі дітей з інвалідністю

10. Перелік комунальних закладів за етапами реалізації Програми

| № з/п | Назва комунального закладу | Етапи реалізації | Термін вико-нання | Відповідальний виконавець | Фінансування, тис. грн |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЮНІСЕФ | міський бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Міський Палац культури "Ювілейний" Новоукраїнської міської ради | Інформування громади про старт Програми через засоби масової інформації та офіційні джерела | Серпень | Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради Міський Палац культури "Ювілейний" Новоукраїнської міської ради | 620290 грн. | 124058 Грн. | Забезпечення прозорості і публічності усіх подальших заходів. Залучаються потенційні партнери, спонсори або громадські активісти, які можуть підтримати ініціативу |
|  |  | Проведення підготовчих робіт та тендерної процедури закупівлі послуги | Серпень | Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради Міський Палац культури "Ювілейний" |  |  | Отримання актуальних даних про стан санітарно-гігієнічного приміщення. Виявлення недоліків й визначення першочергових потреб для безбар’єрної модернізації. Зменшення ризиків непередбачених витрат під час виконання робіт. Прозорий і конкурентний вибір виконавців робіт, що гарантує якість і ефективне використання бюджетних коштів. Залучення підрядних організацій, що мають досвід у сфері інклюзивного будівництва |
|  |  | Визначення переможця тендерної закупівлі та підписання договору на виконання робіт | Серпень | Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради |  |  | Закріплюються права і обов’язки сторін, строки, обсяг робіт і гарантії якості. Мінімізуються ризики порушень під час виконання робіт та гарантується відповідальність підрядника за дотримання норм ДБН і вимог безбар’єрності. Підписання договору дозволить офіційно розпочати практичну фазу ремонту, розпочати фінансування і подальший контроль за виконанням робіт |
|  |  | Початок виконання ремонтних робіт | Серпень | Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради Міський Палац культури "Ювілейний" Підрядна організація |  |  | Початок ремонтних та робіт з облаштування об'єкта відповідно до погодженої проєктно-кошторисної документації |
|  |  | Виконання ремонтних робіт | Вересень | Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради Міський Палац культури "Ювілейний" Підрядна організація |  |  | Виконується комплекс ремонтних та робіт з облаштування відповідно до погодженої проєктно-кошторисної документації. Санітарно-гігієнічне приміщення забезпечує комфортні умови для дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків. Підвищується привабливість закладу, впроваджується практика універсального дизайну в інших комунальних закладах. Забезпечується дотримання міжнародних стандартів доступності, що підвищує рівень інклюзивності закладу та послуг |
|  |  | Інформування громадськості про хід виконання робіт | Вересень | Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради Міський Палац культури "Ювілейний" |  |  | Висвітлення ходу проведення ремонтних робіт на сайті міської ради, установи та в місцевих ЗМІ |
|  |  | Приймання робіт та підписання акта виконаних робіт | Жовтень | Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради Міський Палац культури "Ювілейний" Підрядна організація |  |  | Забезпечується прозорість фінансових розрахунків з підрядною організацією, та фіксуються гарантійні зобов’язання виконавця. Кошти використано за цільовим призначенням, а санітарно-гігієнічні умови повністю відповідають стандартам доступності |
|  |  | Інформаційне висвітлення завершення ремонтних робіт | Жовтень | Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради Міський Палац культури "Ювілейний" |  |  | Результати реалізації Програми публічно донесені до мешканців громади через офіційні сайти міської ради, соціальні мережі, ЗМІ що посилює підтримку батьківської громади, готовність міста розвивати інклюзивну інфраструктуру. Закладено підґрунтя для залучення додаткових державних чи грантових ресурсів в сферу розвитку безбар’єрного простору |
|  |  | Громадський контроль | Жовтень | Міський Палац культури "Ювілейний" Представники громадських організацій людей з інвалідністю, батьківської спільноти |  |  | Залучення громади формує культуру спільної відповідальності та підзвітності у сфері використання бюджетних коштів |
| 2. | Комунальна установа "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" | Інформування громади про старт Програми через засоби масової інформації та офіційні джерела | серпень | Управління соціального захисту та охорони здоров’я міської ради, КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" | 274885 грн. | 54977 грн. | Забезпечення прозорості і публічності усіх подальших заходів. Залучаються потенційні партнери, спонсори або громадські активісти, які можуть підтримати ініціативу |
|  |  | Проведення підготовчих робіт та тендерної процедури закупівлі послуги | серпень | КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" |  |  | Отримання актуальних даних про стан санітарно-гігієнічного приміщення. Виявлення недоліків й визначення першочергових потреби для безбар’єрної модернізації. Зменшення ризиків непередбачених витрат під час виконання робіт Прозорий і конкурентний вибір виконавців робіт, що гарантує якість і ефективне використання бюджетних коштів. Залучення підрядних організацій, що мають досвід у сфері інклюзивного будівництва |
|  |  | Визначення переможця тендерної закупівлі та підписання договору на виконання робіт | Серпень | КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" |  |  | Закріплюються права і обов’язки сторін, строки, обсяг робіт і гарантії якості. Мінімізуються ризики порушень під час виконання робіт та гарантується відповідальність підрядника за дотримання норм ДБН і вимог безбар’єрності. Підписання договору дозволить офіційно розпочати практичну фазу ремонту, розпочати фінансування і подальший контроль за виконанням робіт |
|  |  | Початок виконання ремонтних робіт | Серпень | КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" Підрядна організація |  |  | Початок ремонтних та робіт з облаштування об'єкта відповідно до погодженої проєктно-кошторисної документації |
|  |  | Виконання ремонтних робіт | Вересень | КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" Підрядна організація |  |  | Виконується комплекс ремонтних та робіт з облаштування об’єкта відповідно до погодженої проєктно-кошторисної документації. Санітарно-гігієнічне приміщення забезпечує комфортні умови для дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків. Підвищується привабливість закладу, впроваджується практика універсального дизайну в інших комунальних закладах. Забезпечується дотримання міжнародних стандартів доступності, що підвищує рівень інклюзивності закладу та послуг |
|  |  | Інформування громадськості про хід виконання робіт | Вересень | Управління соціального захисту та охорони здоров’я міської ради КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" |  |  | Висвітлення ходу проведення ремонтних робіт на сайті міської ради, закладу та в місцевих ЗМІ |
|  |  | Приймання робіт та підписання акта виконаних робіт | Жовтень | КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" Підрядна організація |  |  | Забезпечується прозорість фінансових розрахунків з підрядною організацією, та фіксуються гарантійні зобов’язання виконавця. Кошти використано за цільовим призначенням, а санітарно-гігієнічні умови повністю відповідають стандартам доступності |
|  |  | Інформаційне висвітлення завершення ремонтних робіт | Жовтень | Управління соціального захисту та охорони здоров’я міської ради КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" |  |  | Результати реалізації Програми публічно донесені до мешканців громади через офіційні сайти міської ради, соціальні мережі, ЗМІ що посилює підтримку батьківської громади, готовність міста розвивати інклюзивну інфраструктуру. Закладено підґрунтя для залучення додаткових державних чи грантових ресурсів в сферу розвитку безбар’єрного простору |
|  |  | Громадський контроль | Жовтень | КУ "Центр соціальних послуг Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області" Представники громадських організацій людей з інвалідністю |  |  | Залучення громади формує культуру спільної відповідальності та підзвітності у сфері використання бюджетних коштів |
| 3. | Ліцей № 8 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області | Інформування громади про старт Програми через засоби масової інформації та офіційні джерела | серпень | відділ освіти виконавчого комітету міської ради. Ліцей № 8 міської ради | 989620 грн. | 197924 грн. | Забезпечення прозорості і публічності усіх подальших заходів. Залучаються потенційні партнери, спонсори або громадські активісти, які можуть підтримати ініціативу |
|  |  | Проведення підготовчих робіт та тендерної процедури закупівлі послуги | серпень | відділ освіти виконавчого комітету міської ради. Ліцей № 8 міської ради |  |  | Отримання актуальних даних про стан санітарно-гігієнічного приміщення. Виявлення недоліків й визначення першочергових потреби для безбар’єрної модернізації. Зменшення ризиків непередбачених витрат під час виконання робіт Прозорий і конкурентний вибір виконавців робіт, що гарантує якість і ефективне використання бюджетних коштів. Залучення підрядних організацій, що мають досвід у сфері інклюзивного будівництва |
|  |  | Визначення переможця тендерної закупівлі та підписання договору на виконання робіт | вересень | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради |  |  | Закріплюються права і обов’язки сторін, строки, обсяг робіт і гарантії якості. Мінімізуються ризики порушень під час виконання робіт та гарантується відповідальність підрядника за дотримання норм ДБН і вимог безбар’єрності. Підписання договору дозволить офіційно розпочати практичну фазу ремонту, розпочати фінансування і подальший контроль за виконанням робіт |
|  |  | Початок виконання ремонтних робіт | вересень | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради Ліцей № 8 міської ради Підрядна організація |  |  | Початок ремонтних та робіт з облаштування об'єкта відповідно до погодженої проєктно-кошторисної документації |
|  |  | Виконання ремонтних робіт | Вересень | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради Ліцей № 8 міської ради Підрядна організація |  |  | Виконується комплекс ремонтних та робіт з облаштування об'єкта відповідно до погодженої проєктно-кошторисної документації. Санітарно-гігієнічне приміщення забезпечує комфортні умови для дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків. Підвищується привабливість закладу, впроваджується практика універсального дизайну в інших комунальних закладах. Забезпечується дотримання міжнародних стандартів доступності, що підвищує рівень інклюзивності закладу та послуг |
|  |  | Інформування громадськості про хід виконання робіт | Вересень | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради. Ліцей № 8 міської ради |  |  | Висвітлення ходу проведення ремонтних робіт на сайті міської ради, Ліцею та в місцевих ЗМІ |
|  |  | Приймання робіт та підписання акту виконаних робіт | Жовтень | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради. Ліцей № 8 міської ради Підрядна організація |  |  | Забезпечується прозорість фінансових розрахунків з підрядною організацією, та фіксуються гарантійні зобов’язання виконавця. Кошти використано за цільовим призначенням, а санітарно-гігієнічні умови повністю відповідають стандартам доступності |
|  |  | Інформаційне висвітлення завершення ремонтних робіт | Жовтень | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради. Ліцей № 8 міської ради |  |  | Результати реалізації Програми публічно донесені до мешканців громади через офіційні сайти міської ради, соціальні мережі, ЗМІ що посилює підтримку батьківської громади, готовність міста розвивати інклюзивну інфраструктуру. Закладено підґрунтя для залучення додаткових державних чи грантових ресурсів в сферу розвитку безбар’єрного простору |
|  |  | Громадський контроль | Жовтень | Ліцей №8 міської ради. Батьківський комітет Ліцею |  |  | Залучення громади формує культуру спільної відповідальності та підзвітності у сфері використання бюджетних коштів |

Секретар міської ради	                                                                                                          Людмила ВИШНЕВЕЦЬКА